**Акт**

Приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом мягкой кровли много квартирного дома №2, ул.Фрунзе

 23 октября 2009 г.

**Приемочная комиссия в составе:**

Председатель Мажорова И.С.- председатель правления ТСЖ «Наш Дом1»

Членов комиссии-представителей:

Заказчика ТСЖ «Наш Дом1» - Кузина Л.Д., СумкинИ.А., Фадеев О.И.

Подрядчика ИП Карасев С.Е.- Карасев С.Е.

Управления ЖКХ администрации о.Муром Зайкина Т.А.-гл.специалист Упраления ЖКХ

 Уткин Ю.В.-зам.начальника упрваления ЖКХ

 администрации О.Муром

**установила:**

1. заказчиком ТСЖ «Наш Дом1» предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капитальным ремонтом мягкой кровли многоквартирного дома №2 по ул.Фрунзе.
2. капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ИП Карасевым, выполнившим капитальный ремонт мягкой кровли.
3. проектно-сметная документация на капитальный ремонт разработана ИП Карасевым С.Е. и согласована ГУП «ОПИАПБ».
4. ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25.09.2009, окончание работ 22.10.2009,продолжительность капитального ремонта по норме или по плану 30 дней, фактически 27 дней.

1. предъявленный к приемке в эксплуатацию, законченный ремонтом мягкой кровли

объект площадью: 925,36 м.кв.

1. все недоделки по предусмотренным проектно-сметной документацией работам и

дефекты, выявленные рабочей комиссией, устранены.

1. сметная стоимость капитального ремонта по утвержденной проектно-сметной

документации: всего 615,450 тыс.руб., в том числе ремонтно-строительных работ 602,201 тыс.руб. стоимость товарной строительной продукции 596,779 тыс.руб.

**решение приемочной комиссии:**

предъявленный к приемке, законченный капитальным ремонтом многоквартирный дом принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Председатель приемочной комиссии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.С.Мажорова

Члены приемочной комиссии:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В.Уткин

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А.Зайкина

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Д.Кузина

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А.Сумкин

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.И.Фадеев