**Акт**

приемки выполненных работ

 23 октября 2011 года

**Приемочная комиссия в составе:**

Заказчика Мажорова И.С.-председатель правления ТСЖ «Наш Дом1»

Подрядчика ООО «Центрстрой».- Карасев С.Е.

**Установила:**

1. подрядчиком предъявлен к приемке объект- мягкая кровля выполненная текущим ремонтом.
2. капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ООО «ЦентрСтрой.
3. ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:

начало работ 21.10.2011,окончание работ 23.10.2011,продолжительность капитального ремонта по норме или по плану 3 дней, фактически 3 дней.

1. предъявленный к приемке в эксплуатацию, законченный ремонтом мягкой кровли

объект площадью: 300 м.кв.

1. все недоделки по предусмотренным работам и

дефекты устранены.

**Решение приемочной комиссии**:

Предъявленный к приемке объект принять в эксплуатацию.

Установить общую оценку качества ремонта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Заказчик Исполнитель