## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ГЛАВЫ  ОКРУГА

__27.04.2010_                                                                                       №___841__

О внесении изменений  в постановление

Главы округа от 10.11.2009 № 2756

«Об утверждении долгосрочной целевой

программы « Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры  округе Муром

на 2010–2012 годы».

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением Главы округа Муром от 17.04.2009 № 851 «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ в округе Муром», Уставом округа Муром,

постановляю:

1. Внести   изменения  в  постановление  Главы  округа  Муром   от 10.11.2009  № 2756 «Об утверждении долгосрочной   целевой   программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2010-2012годы», изложив раздел  1 программы «Паспорт программы», раздел 7 программы «Ресурсное обеспечение программы», раздел  8 программы «Перечень мероприятий  долгосрочной  целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2010-2012годы»  в редакции,   согласно приложениям №1, №2, №3,

2. Считать утратившим силу постановление Главы округа Муром от 06.04.2010 № 651 «О внесении изменений в постановление Главы округа от 10.11.2009 № 2756 «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   округа Муром на 2010-2012 годы».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации,  начальника  управления жилищно - коммунального хозяйства  Е.  В. Жукова.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания и подлежит официальному опубликованию.

| Глава округа |  | В. А. Качеван |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлением Главы округа

от  «27_»__04___       2010. №__841__

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2010 – 2012 годы". |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | - Закон Владимирской области от 02.09.2002г. «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Владимирской области»; - Постановление Главы округа Муром от 17.04.2009 № 851 «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ в округе Муром», |
| Заказчик Программы | Администрация округа Муром |
| Основные разработчики Программы | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации |
| Цель Программы | Целью Программы является развитие объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих стабильную жизнедеятельность округа. |
| Задачи Программы | 1.Строительство объектов коммунального комплекса; 2. Строительство объектов обеспечения населения округа качественной питьевой водой. |
| Важнейшие целевые показатели | Ввод в эксплуатацию: - водопроводных сетей, протяженностью 1.5 км. , - канализационных сетей- 0.5 км |
| Сроки и этапы реализации | 2010 - 2012 годы |
| Исполнители Программы | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации округа Муром |
| Объемы и источники финансирования | Всего капитальных вложений - 23.717млн.руб. в том числе: бюджет округа - 23,717 млн. руб., 2010г.- 19,385 млн. руб., 2011г.- 2,166 млн. руб., 2012г. – 2,166 млн. руб.. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ввод в эксплуатацию: - водопроводных сетей, протяженностью - 1.5 км, - канализационных сетей- 0.5 км. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа |

Зам. Главы администрации,

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства                                                                 Е.В. Жуков

Приложение № 2

к постановлением Главы округа

от  «_27__»__04___       2010. №__841__

7. Ресурсное обеспечение программы

На реализацию программы  планируется направить   23.717 млн. капитальных вложений.

млн.руб.

| Показатели | Всего | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
| Капитальные вложения | 23.717 | 19.385 | 2.166 | 2.166 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Бюджет округа | 23.717 | 19.385 | 2.166 | 2.166 |

Зам. Главы администрации,

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства                                                                 Е.В. Жуков

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Главы округа |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | от "__27__"___04_2010г. №_841_ |  |  |  |
| 8.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЦП "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУТУРЫ ОКРУГА МУРОМ на 2010-2012 гг. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |
| Мероприятия | Сроки реализа-ции | Сметная стоимость | Всего |  | 2010г. | 2011г. | 2012г. |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | Всего | местный бюджет | Всего | местный бюджет | Всего | местный бюджет |  |  |  |
| Вторая нитка водовода Александровс-кого водозабора г. Мурома | 2008-2010 | 34486 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопровода по Радио-заводскому шоссе (от ул. Орловская до ул. Энгельса) в г. Муроме | 2010г. | 4208 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационная сеть по ул. Физкультурная в. Муроме | 2010г. | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационная сеть по ул Московская(ж.д.138,140.142,203,205, 207,209,211) | 2010г. | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод и канализация по ул .Губкина 15,30 | 2010г. | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция обезжелезивания на террито-рии арт. скважины №15 в с.Якиманская Слобода | 2011-2012 | 15768 | 2417 | 2417 |  |  | 251 | 251 | 2166 | 2166 |  |  |  |
| Реконструкция котельной микрорайона Вербовский | 2010г. | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 | 2532 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция теплотрассы по ул.Куликова | 2010г. | 3868 | 3868 | 3868 | 3868 | 3868 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое присоединение зданий МУЗ "МГБ № 2" (ул.КРШ,3)к электриче-ским сетям МУП "Горлектросеть" | 2010-2011г. | 4300 | 2385 | 2385 | 2385 | 2385 | 1915 | 1915 |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | 66562 | 23717 | 23717 | 19385 | 19385 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 |  |  |  |
| Зам. Главы администрации, начальника управления ЖКХ Е. В. Жуков |  |  |  |