Приложение

к проекту постановления  администрации округа Муром

от _______________________   №  __________________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

"Устойчивое развитие сельских территорий округа Муром  на 2014 – 2016 годы"

Раздел 1. Паспорт программы.

| Наименование Программы | Муниципальная Программа "Устойчивое развитие сельских территорий округа Муром на 2014 – 2016 годы". |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация округа Муром. |
| Разработчик Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром. |
| Цель Программы | Создание комфортных условий проживания для населения на территории сельских территорий округа Муром. |
| Задачи Программы | Обеспечение сельских территорий округа Муром объектами инженерной инфраструктуры; |
| Целевые индикаторы и показатели | Ввод водопроводных сетей 6,92 км.; Количество граждан, обеспеченных хозяйственно-питьевой водой 0,827 тыс. чел. |
| Сроки и этапы реализации | 2014 - 2016 годы |
| Исполнители Программы | - Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации округа Муром; - МКУ «Муромстройзаказчик». |
| Объемы и источники финансирования | Всего капитальных вложений - 22, 116 67 млн.руб. в том числе: федеральный бюджет – 13, 159 47 млн.руб.; областной бюджет-6,635 млн.руб.; бюджет округа Муром – 2, 3222 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В рамках Программы плланируется осуществить строительство водопроводных станций 1-го подъема и водопроводной сети д.Орлово округа Муром, что позволит обеспечить население, проживающее на территории сельской территории хозяйственно-питьевой водой. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа Муром. |

Раздел 2. Характеристика проблемы и обоснование  необходимости

решения ее программными методами.

На территории округа Муром находится 9 сельских территорий, в которых проживает 9,211 тыс.чел.

Из анализа обеспеченности инженерной инфраструктурой сельских территорий округа Муром следует, что население обеспечено следующим:

- Электроснабжение на 100%;

- Газоснабжением на 95,7%;

- Водоснабжение на 82,9%;

- Водоотведением на 64,3%;

-Отоплением на 89,7%;

-Горячим водоснабжением на 56%.

Обеспечение населения России питьевой водой является для многих регионов страны одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни.

Следовательно приоритетной задачей данной Программы выбрана обеспечением населения объектами водоснабжения. С целью устранения сложившейся проблемы необходимо строительство новых объектов водоснабжения.

Раздел 3. Цели и задачи Программы.

| Цель | Задачи |
| --- | --- |
| Создание комфортных условий проживания для населения на территории сельских территорий округа Муром. | Обеспечение сельских территорий округа Муром объектами инженерной инфраструктуры; |

Раздел 4. Основные направления реализации Программы.

В рамках программы запланировано строительство водопроводных станций первого подъема и водопроводной сети д.Орлово округа Муром.

В настоящее время водоснабжение д. Орлово осуществляется из шахтных колодцев, которые в летний засушливый период пересыхают, что приводит  к многочисленным жалобам населения деревни. В деревне 305 домовладений, в которых проживают 0,827 тыс.чел. С целью создания централизованного водоснабжения для обеспечения хозяйственно-питьевой водой населения  д.Орлово округа Муром, необходимо строительство данного объекта.

Раздел 5. Механизм реализации программы.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

-экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

-подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

-корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного  бюджета;

-мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, с МКУ «Муромстройзаказчик».

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объектов коммунальной инфраструктуры.

Раздел 6.Оценка  социально – экономической эффективности

реализации Программы.

| Задача | Мероприятия | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение сельских территорий округа Муром объектами инженерной инфраструктуры | Ввод водопроводных сетей, км. | 6,92 | 0 | 0 |
|  | Количество граждан, обеспеченных хозяйственно-питьевой водой, тыс. чел. | 0,827 | 0 | 0 |

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы.

На реализацию муниципальной Программы округа на 2014-2016 годы планируется направить   22, 116 67  млн.  руб.  капитальных вложений.

млн.руб.

| Показатели | Всего | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Капитальные вложения, всего | 22, 116 67 | 22, 116 67 | 0 | 0 |
| В том числе: |
| Федеральный бюджет | 13, 159 47* | 13, 159 47* | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 6, 635* | 6, 635* | 0 | 0 |
| Бюджет округа Муром | 2, 3222 | 2, 3222 | 0 | 0 |

* Средства  федерального и областного бюджетов указаны справочно и будут уточняться по мере выделения.