Приложение

К проекту  постановления администрации округа Муром

от _____________________________   №  _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПО ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО

ЗНАЧЕНИЯ В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2014 - 2016 ГОДЫ.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.

| Наименование программы | Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе Муром на 2014 - 2016 годы |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация округа Муром. |
| Руководитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром |
| Цель Программы | - Обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий проживания населения округа. |
| Задача Программы | - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ; |
| Целевые показатели | - Ремонт дорог – 86,2 тыс.м2; - Содержание дорог- 1140,5 тыс. м2; -Количество светофорных объектов, подлежащих ремонту и техническому обслуживанию-28 ед.; - Количество дорожных знаков и указателей, подлежащих техническому обслуживанию – 2000 ед; - Содержание ливневой канализации- 205 ед. |
| Сроки реализации | 2014 - 2016 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы : 260, 3232 млн.руб. В том числе: - средства бюджета округа Муром : 211,7972 млн.руб.; - средства муниципального дорожного фонда: 48,526 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет проведения ремонта надлежащего качества; -создание комфортной среды для проживания населения, положительного воздействия на социальную сферу и экологическую ситуацию округа. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа Мурома. |

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ ЕЕ РЕШЕНИЯ

ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения – одно из основных направлений деятельности администрации для обеспечения комфортных условий проживания населения в округе.

Основным направлением реализации муниципальной  программы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе Муром на 2014-2016 годы (далее Программа) является: качественное выполнение ремонта дорог, искусственных сооружений, эффективное использование финансовых и материальных ресурсов.

Необходимость решения проблемы программными методами обусловлена следующим:

по состоянию на 1 января 2013 года общая протяженность улично-дорожной сети составляет – 196,635 км., в том числе:

- с усовершенствованным покрытием                                                   - 106 км (53,7 %)

- с щебеночным покрытием                                                                        - 25 км (12,3 %)

- грунтовых                                                                                              - 65,635 км (34 %)

Протяженность дорог не отвечающих нормативным

требованиям                                                                                                        - 145 км (73, 5%)

Освоение средств на ремонт дорог и проездов к дворовым территориям

на  2009г.- 2013г.

Таблица 1

| Показатель | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. (ожид.) | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На ремонт дорог, млн.руб. | 73,2 | 67,4 | 69,3 | 13,876 | 34,274 | 258,05 |
| На ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 21,632 | 55,16 | 76,792 |
| Площадь ремонта дорог, тыс.м2 | 128,2 | 98,6 | 90,5 | 14,308 | 32,377 | 363,985 |
| Площадь ремонта дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, тыс.м2 | 0 | 0 | 0 | 21,956 | 59,965 | 81,921 |

В результате, за период с 2009 года по 2013 год  отремонтировано  -   363,985 тыс. м2  дорожного покрытия автомобильных дорог.

В период 2012-2013 годов в рамках Программы проводится ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, отремонтировано 81,921 тыс.м2 дорожного покрытия.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

| Цель Программы | - Обеспечение безопасности дорожного движения и создания комфортных условий проживания населения округа. |
| --- | --- |
| Задача Программы | - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ; |

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности органов местного самоуправления, необходимых для приведения в нормативное состояние  автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Основными направлениями реализации программы являются:

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе Муром:

-   своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;

-  развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них;

- совершенствование системы организации дорожного движения и внедрения современных средств регулирования.

- за счет своевременного и качественного выполнения работ для повышения экологической безопасности, долговечности и надежности объектов благоустройства, обеспечение комфортного проживания населения.

Основные показатели реализации программы:

Таблица 2

| Наименование мероприятий | 2014 год | 2015год | 2016 год | Итого 2014-2016 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем работ по ремонту дорог, тыс.м2 | 24,2 | 30,8 | 31,2 | 86,2 |
| 2. Содержание дорог , тыс.м2 | 1140,5 | 1140,5 | 1140,5 | 1140,5 |
| 3. Количество светофорных объектов, подлежащих ремонту и техническому обслуживанию, ед. | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 4. Количество дорожных знаков и указателей, подлежащих техническому обслуживанию, ед. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 5. Содержание ливневой канализации, ед. | 205 | 205 | 205 | 205 |

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММОЙ.

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.

Управление ЖКХ администрации округа Муром осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы и качеством выполненных работ по приведению в нормативное состояние.

Основными вопросами, подлежащими контролю, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета ;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядными организациями;

- многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя лабораторный и технический надзор подрядчика и заказчика;

- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- исполнение гарантийных обязательств подрядными организациями по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего, социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности муниципального образования – округ Муром:

-формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и духовным потребностям человека;

- улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня благоустройства территории;

- развитие и совершенствование улично-дорожной сети, улучшение ее технического состояния;

- улучшение состояния транспортной системы в округе Муром, внедрение современных    средств регулирования дорожного движения;

- ликвидация бездорожья в сельской местности;

- повышение надежности инженерного обеспечения объектов.

За период действия Программы планируется  улучшить состояние 196,635 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения.

7.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

На реализацию муниципальной Программы округа на 2014 – 2016 годы планируется направить 260, 3232 млн. руб. средств бюджета округа Муром.

Таблица 3  (млн.руб.)

| Показатели | Финансирование за период 2014-2016 гг. |
| --- | --- |
|  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Источники финансирования, всего | 260, 3232 | 82, 471 | 88, 6711 | 89, 1811 |
| В том числе : бюджет округа Муром | 211, 7972 | 70, 265 | 70, 7661 | 70, 7661 |
| Средства муниципального дорожного Фонда* | 48,526* | 12,206* | 17,905* | 18,415* |

* Средства муниципального дорожного фонда указаны справочно и  будут уточнятся по мере поступления акцизов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ПО  ПРИВЕДЕНИЮ В НОРМАТИВНОЕ  СОСТОЯНИЕ  АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

Таблица 4

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, млн.руб. | Исполни- тели,ответственные за реализацию мероприя-тий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2016гг. | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. |  |  |
|  |  | Всего | Средства бюджета округа Муром | Средства муници-пального дорожно го фонда* | Всего | Средства бюджета округа Муром | Средства муници-пального дорожного фонда* | Всего | Средства бюджета округа Муром | Средства муници-пального дорожно- го фонда* | Всего | Средства бюджета округа Муром | Средства муници-пального дорожно- го фонда |  |  |
| Цель Программы: | Обеспечение безопасности дорожного движения и создание комфортных условий проживания населения округа |
| Задача Программы: | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ |
| 1. Ремонт дорог | 2014-2016 | 82, 0032 | 33,4772 | 48,526* | 23, 031 | 10,825 | 12,206* | 29, 2311 | 11,3261 | 17,905* | 29,7411 | 11,3261 | 18,415* | УЖКХ администрации округа Муром | Объем работ по ремонту дорог-1140,5 тыс.м2 |
| 2. Содержание автомобильных дорог | 2014-2016 | 165, 0 | 165, 0 | 0 | 55, 0 | 55,0 | 0 | 55, 0 | 55, 0 | 0 | 55,0 | 55,0 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | Содержание дорог-1140,5 тыс.м2 |
| 3. Ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов, всего: | 2014-2016 | 7, 83 | 7, 83 | 0 | 2, 61 | 2,61 | 0 | 2, 61 | 2, 61 | 0 | 2, 61 | 2,61 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | Количество светофорных объектов, подлежащих ремонту и тех.обсллужива-нию-28ед. |
| 3.1. Ремонт и техническое обслуживание светофорных объектов | 2014-2016 | 6,9 | 6,9 | 0 | 2, 3 | 2,3 | 0 | 2, 3 | 2, 3 | 0 | 2, 3 | 2,3 | 0 |  |  |
| 3.2. Энергообеспечение светофорных объектов | 2014-2016 | 0, 93 | 0, 93 | 0 | 0, 31 | 0,31 | 0 | 0, 31 | 0, 31 | 0 | 0, 31 | 0,31 | 0 |  |  |
| 4.Техническое обслуживание дорожных знаков и указателей | 2014-2016 | 0, 99 | 0, 99 | 0 | 0, 33 | 0,33 | 0 | 0, 33 | 0,33 | 0 | 0, 33 | 0,33 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | Количество дорожных знаков и указателей, подлежащих техническому обслуживанию- 2000 ед. |
| 5. Содержание ливневой канализации | 2014-2016 | 4,5 | 4,5 | 0 | 1, 5 | 1,5 | 0 | 1, 5 | 1,5 | 0 | 1, 5 | 1,5 | 0 | УЖКХ администрации округа Муром | Содержание ливневой канализации- 205 ед. |
| Итого: |  | 260,3232 | 211,7972 | 48,526* | 82,471 | 70,265 | 12,206* | 88,6711 | 70,7661 | 17,905* | 89,1811 | 70,7661 | 18,415* |  |  |

* Средства муниципального дорожного фонда указаны справочно и  будут уточнятся по мере поступления акцизов.

Первый заместитель Главы  администрации округа Муром по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ                                                                                                                                         И. К. Федурин

Согласовано:

Зам. начальника  Управления ЖКХ по благоустройству

и дорожному хозяйству                                                                                                                                                  Ю. В. Уткин

Главный бухгалтер  ЦБ УЖКХ                                                                                                                                    И. Г. Карпова