Приложение

к проекту постановления администрации округа Муром

от ________________________   №________________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В ОКРУГЕ МУРОМ НА 2014-2016 ГОДЫ».

- Паспорт Программы.

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром на 2014 – 2016 годы». |
| --- | --- |
| Заказчик | Администрация округа Муром. |
| Руководитель Программы | Управление ЖКХ администрации округа Муром. |
| Цель Программы | - Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улуч-шение комфортности проживания в них граждан. |
| Задачи Программы | - Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | -Капитальный ремонт кровель 4,2 тыс м2; -Капитальный ремонт фасадов 3,3 тыс.м2; -Капитальный ремонт инженерных сетей 4,8 тыс.м2. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014-2016 гг. |
| Исполнители Программы | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации округа Муром; Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы 15, 795 млн. руб. в том числе: 15,0 млн.руб.- средства бюджета округа; 0,795 млн. руб.- средства собственников помещений МКД |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа Муром. |

2.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

Муниципальная Программа «Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром  на 2014 – 2016 годы» подготовлена исходя из анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования округа Муром.

Количество многоквартирных домов на территории города составляет    1 542 единиц, общей площадью 3 398,7 тысяч квадратных метров. Из общего числа указанных домов 82% домов построены в период с 1946 по 1995 годы, износ которых составляет от 31% до 78%.

Жилищный фонд города имеет тенденцию к старению и ветшанию, в связи с чем обозначена острота проблемы по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов.

Анализ вложений в капитальный  ремонт за 2008-2012гг:

| Источники финансирования | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | Всего 2009-2013 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемые затраты на проведение капитального ремонта жилого фонда в округе Муром, млн.руб. | 231,0 | 238,0 | 247,0 | 252,0 | 260,0 | 1228,0 |
| Затраты на проведение капитального ремонта жилого фонда в округе Муром, млн.руб. | 102,0 | 132,0 | 45,0 | 64,0 | 6,0 | 349,0 |
| % к годовой потребности. | 44 | 55 | 19 | 25 | 2 | 28 |

Анализ капитальных вложений  за последние  5  лет показал, что   фактически профинансировано капитальных работ по ремонту жилых домов на сумму 349,0  млн.руб., что составляет  28% от потребности и значительно превышает объемы привлекаемых в настоящее время на эти цели финансов.

В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов остро стоит  вопрос о приведении жилищного фонда  в округе в нормативное состояние.

В целях оказания помощи гражданам  необходимо привлечение на эти цели бюджетных финансовых средств. Такая возможность предусмотрена статьей 165 ЖК РФ и статьей 16 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

Практика 2009-2013 годов  показала, что бюджетные средства на проведение капитального ремонта жилого фонда в округе Муром выделяются  на финансирование как муниципального жилья, так и жилья, принадлежащего собственникам жилых помещений. Это стало основой муниципальной программы « Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в  округе Муром  на 2014-2016 годы».

3. Цель и задачи Программы.

| Цель Программы | - Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улуч- шение комфортности проживания в них граждан. |
| --- | --- |
| Задачи Программы | -Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с требованиями нормативно-технических документов. |

4.  Основные направления реализации Программы.

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищном хозяйстве округа Муром и определенных целей Программы, основными ее направлениями являются:

- комплекс мер по капитальному ремонту крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, установке коллективных приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонта лифтовых шахт;

- стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;

- развитие конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами.

- Механизм реализации и управления Программой.

Реализация Программы осуществляется путем выделения субсидии для оказания финансовой  помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на основании решений общих собраний собственников помещений этих домов.

Для участия в Программе управляющие организации, ТСЖ, ЖСК предоставляют в Управление ЖКХ заявку на участие в установленном

порядке.

Управление ЖКХ осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

-отбор многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и удовлетворяющих условиям Программы;

-координацию и  контроль  за деятельностью управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими положений Программы;

- контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, и качеством выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых по данной Программе, а также за качество выполненных работ несут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированные кооперативы.

6. Оценка социально-экономической  эффективности реализации Программы.

В соответствии с целями Программы основной эффект от выполнения ее мероприятий имеет социальную направленность:

- улучшаются условия проживания граждан;

- обеспечивается сохранность многоквартирных домов;

- повышается эффективность эксплуатации зданий;

- улучшается внешний эстетический вид жилых зданий;

- увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и позволяет сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг;

- обеспечивается экономия топливно-энергетических ресурсов.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

| Задача | Показатели | 2014г | 2015г | 2016г | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведение в соответствие с нормативно – техническими требованиями сроков проведения капремонта многоквартирных домов: | Капитальный ремонт кровель, тыс. кв. м | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 4,2 |
|  | Капитальный ремонт фасадов, тыс. кв. м | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,3 |
|  | Капитальный ремонт инженерных сетей, тыс.кв.м. | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 4,8 |

7. Ресурсное обеспечение Программы.

На реализацию Программы планируется направить   15,795  млн. руб.

| Источники финансирования | Объем финансирования Программы, млн. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Всего: | 15,795 | 5,265 | 5,265 | 5,265 |
| Бюджет округа Муром | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Средства собственников помещений МКД | 0,795 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |

8. Перечень мероприятий муниципальной программы «Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в   округе Муром  на 2014 – 2016 годы».

| Вид работ | Всего 2014-2016гг., млн. руб. | 2014 год, млн. руб. | 2015 год, млн. руб. | 2016 год, млн. руб. | Исполнители, ответственные за реализацию мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Мест. бюджет | Средства собственников помещений МКД | Всего | Мест. бюджет | Средства собственников помещений МКД | Всего | Мест. бюджет | Средства собственников помещений МКД | Всего | Мест. бюджет | Средства собственников помещений МКД |  |  |
| 1.Капитальный ремонт кровель | 6,3 | 6,0 | 0,3 | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 2,1 | 2,0 | 0,1 | УЖКХ администра-ции о.Муром | Капитальный ремонт кровель 4,2 тыс м2 |
| 2.Капитальный ремонт фасадов | 3,195 | 3,0 | 0,195 | 1,065 | 1,0 | 0,065 | 1,065 | 1,0 | 0,065 | 1,065 | 1,0 | 0,065 | УЖКХ администра-ции о.Муром | Капитальный ремонт фасадов 3,3 тыс.м2 |
| 3.Капитальный ремонт инженерных сетей | 6,3 | 6,0 | 0,3 | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 2,1 | 2,0 | 0,1 | 2,1 | 2,0 | 0,1 | УЖКХ администра-ции о.Муром | Капитальный ремонт инженерных сетей 4,8 тыс.м2 |
| Итого: | 15,795 | 15,0 | 0,795 | 5,265 | 5,0 | 0,265 | 5,265 | 5,0 | 0,265 | 5,265 | 5,0 | 0,265 |  |  |

Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ                                                                                                                         И. К. Федурин

Согласовано:

Зам.начальника Управления ЖКХ по управлению и содержанию

жилищного фонда                                                                                                                                          С. Н. Фокин

Главный бухгалтер ЦБ УЖКХ                                                                                                                     И. Г. Карпов