Приложение к постановлению

администрации округа Муром

от________________№______

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА МУРОМ НА  2016 -2018 ГОДЫ».

Паспорт

муниципальной программы округа Муром.

| Наименование муниципальной программы округа Муром | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2016 – 2018 годы". |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации, которым утверждена соответствующая по целям программа федерального уровня | Отсутствует |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства округа Муром |
| Соисполнители программы (подпрограмм) | МКУ «Муромстройзаказчик» |
| Участники программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства округа Муром |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |
| Цели программы | Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры округа Муром в соответствие со стандартами качества. |
| Задачи программы | Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Строительство водопроводных сетей -0,115 км.; Строительство сетей водоотведения-0,758 км.; Разработка проектно-сметной документации-2 ед.; Количество схем инженерного обеспечения, подлежащих актуализации-6 ед. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2016-2018гг. |
| Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам и источникам | Всего : 3 247, 43 тыс.руб., в том числе: 2016г.-2 835, 81 тыс.руб. за счет средств бюджета округа Муром; 2017г.- 335, 81 тыс.руб. за счет средств бюджета округа Муром; 2018г.-75, 81 тыс.руб. за счет средств бюджета округа Муром. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Конечным результатом реализации Программы будет обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории округа Муром. |

- Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз развития.

Для обеспечения стабильной работы  объектов  жизнеобеспечения в округе имеются следующие  объекты инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности (информация приведена в таблица №1):

Таблица №1

| Показатели | Единица измерения | Значение (по состоянию на 01.10.2015) |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение , всего: |  |  |
| Тепловые сети: | км | 212,94 |
| в т.ч. ветхие тепловые сети | км | 72,9 |
| Котельные | ед. | 27 |
| мощность | Гкал | - |
| Тепловые насосные станции, | ед. | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), | ед. | 25 |
| В.т.ч. по предприятиям: |
| МУП «Тепловые сети» |
| Тепловые сети всего | км | 175,74 |
| В т.ч. ветхие тепловые сети | км | 65 |
| Котельные | ед. | 26 |
| мощность | Гкал | 304.32 |
| Тепловые насосные станции, | ед. | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), | ед. | 16 |
| МУП «ПЖ РЭП № 3» |
| Тепловые сети всего | км | 37,2 |
| В т.ч. ветхие тепловые сети | км | 7,9 |
| Котельные | ед. | 1 |
| мощность | Гкал | 73 |
| Тепловые насосные станции, | ед. | 0 |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), | ед. | 9 |
| Водоснабжение всего: |
| Водопроводные сети | км | 235,1 |
| в т.ч.ветхие сети водопровода | км | 71,8 |
| Водозаборы | ед. | 24 |
| Насосные станции водопровода | ед. | 71 |
| Очистные сооружения водопровода | ед. | 0 |
| Арт.скважины | ед. | 34 |
| МУП «Водоканал» |
| Водопроводные сети | км | 215,7 |
| В т.ч.ветхие сети водопровода | км | 71,3 |
| Водозаборы | ед. | 19 |
| Насосные станции водопровода | ед. | 70 |
| Очистные сооружения водопровода | ед. | 0 |
| пропускная способность | тыс.м³/сут. | - |
| Арт.скважины | ед. | 39 |
| МУП «ПЖ РЭП № 3» |
| Водопроводные сети | км | 19,4 |
| в т.ч.ветхие сети водопровода | км | 0,5 |
| Водозаборы | ед. | 5 |
| Насосные станции водопровода | ед. | 1 |
| Очистные сооружения водопровода | ед. | 0 |
| пропускная способность | тыс.м³/сут. | - |
| Арт.скважины | ед. | 5 |
| Водоотведение всего : |  |  |
| Канализационные сети | км | 200, 2 |
| В т.ч.Ветхие канализационные сети | км | 306,55 |
| Канализационные насосные станции | ед. | 15 |
| Очистные сооружения канализации | ед. | 2 |
| МУП «Водоканал» |
| Канализационные сети | км | 182,2 |
| в т.ч.Ветхие канализационные сети | км | 106,15 |
| Канализационные насосные станции, | ед. | 14 |
| Очистные сооружения канализации | ед. | 1 |
| МУП «ПЖ РЭП № 3» |
| Канализационные сети | км | 18 |
| В т.ч.Ветхие канализационные сети | км | 0,2 |
| Канализационные насосные станции | ед. | 1 |
| Очистные сооружения канализации | ед. | 1 |
| Электроснабжение всего: |  |  |
| Электрические сети | км | 579,8 |
| в т.ч.ветхие электрические сети |  | 210 |
| Трансформаторные подстанции | ед. | 190 |
| МУП «Горэлектросеть» |  |  |
| Электрические сети | км | 579,15 |
| в т.ч.ветхие электрические сети |  | 312,0 |
| Трансформаторные подстанции | ед. | 186 |
| Газовые сети | ед. | 29 |

Высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с проводившейся в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения возрастает.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги  с использованием  нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа основных фондов, решения экологических вопросов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса.

Принятие Программы обусловлено необходимостью предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения, предотвращения критического уровня износа основных фондов жилищно-коммунального комплекса округа, повышения надежности предоставления коммунальных услуг потребителям требуемого объема и качества, модернизации коммунальных систем инженерного обеспечения муниципальных образований, эффективного производства и использования энергоресурсов.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы),

их достижения, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности определены в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основным приоритетом муниципальной политике в сфере реализации программы является решение задач восстановления основных фондов инженерной инфраструктуры путем проведения комплекса организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий.

В этой связи определены основные цели и  задачи Программы.

Цель Программы:

Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры округа Муром в соответствие со стандартами качества.

Задача программы:

Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром.

- Обобщенная характеристика

основных мероприятий муниципальной программы

и подпрограмм муниципальной программы.

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищно-коммунальном хозяйстве округа Муром и определенных целей Программы, сформированы основные мероприятия Программы:

- Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов водоснабжения. В рамках данного мероприятия планируется осуществить строительство наружной сети водопровода к пищеблоку и  детскому саду №33 по ул. Гоголева;

- Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов теплоснабжения. В рамках данного мероприятия планируется осуществить разработку проектно-сметной документации по строительству и реконструкции системы теплоснабжения микрорайонов Фанерный и Южный;

- Разработка комплексных схем инженерного обеспечения округа Муром. В рамках данного мероприятия планируется осуществить актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- Строительство, реконструкция и техническое перевооружение объектов водоотведения. В рамках данного мероприятия планируется осуществить разработку проектно-сметной документации и осуществить строительство наружной сети канализации по ул. Школьная от дома №45А до ул. Приокская.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

На реализацию Программы планируется направить  3 247, 43 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение Программы  представлено в таблице №2.

Таблица №2

| Источники финансирования | Объем финансирования Программы, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего: | 3 247,43 | 2 835,81 | 335,81 | 75,81 |
| Бюджет округа Муром | 3 247,43 | 2 835,81 | 335,81 | 75,81 |

- Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Конечным результатом реализации Программы будет обеспечение объектами инженерной инфраструктуры территории округа Муром.

Основные показатели (индикаторы) реализации Программы приведены в таблице №3.

Таблица  №3

| Индикаторы Программы | Значение по годам |
| --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 | Итого 2016-2018 |
| Строительство водопроводных сетей, км. | 0,115 | 0 | 0 | 0,115 |
| Строительство сетей водоотведения, км. | 0,758 | 0 | 0 | 0,758 |
| Разработка проектно-сметной документации, ед. | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Количество схем инженерного обеспечения, подлежащих актуализации | 2 | 2 | 2 | 6 |

- Порядок  и методика оценки эффективности

реализации муниципальной программы.

Оценки эффективности реализации Программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления следующих значений:

- Фактических и планируемых значений целевых индикаторов;

- Фактических и планируемых объемов расходов по всем источникам финансирования на реализацию Программы и ее основных мероприятий.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может

управлять ответственный исполнитель муниципальной программы,

уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

-Исполнительский риск, который связан с возникновением проблем в

реализации муниципальной программы в результате недостаточной

квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей.

Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации

муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к

нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств,

невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы.

-Организационный риск, который связан с несоответствием

организационной инфраструктуры реализации муниципальной программы ее

задачам, задержкой формирования соответствующих организационных

систем к сроку начала реализации мероприятий муниципальной программы.

Высокая зависимость реализации мероприятий муниципальной программы

от принятия необходимых организационных решений требует высокой

эффективности координации их деятельности и отлаженных

административных процедур для снижения данного риска. Реализация

данного риска может привести к задержкам в реализации муниципальной

программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных

мероприятий.

-Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием

муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

Данный риск возникает по причине невозможности точного прогнозирования стоимости планируемых к установке приборов учета и частотных преобразователей из-за постоянной растущей инфляции.

Для минимизации указанных рисков в ходе реализации муниципальной

программы предусматривается создание эффективной системы управления

на основе четкого распределения полномочий и ответственности

исполнителей муниципальной программы, мониторинг выполнения

муниципальной программы, регулярный анализ и, при необходимости,

корректировка показателей и мероприятий муниципальной программы,

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и

темпов решения тактических задач.

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

по этапам реализации муниципальной программы.

В рамках программы муниципальные задания не предусмотрены.