## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2015                                                                                                                                                № 1142

О подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения округа Муром к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории   округа Муром и предотвращения аварийных ситуаций, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", Уставом округа Муром,

постановляю:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний

период 2015-2016 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда округа Муром согласно приложению №1.

2.Руководителям муниципальных унитарных  предприятий   МУП ПЖРЭП №3,  МУП «Тепловые сети»,  МУП «Водопровод и канализация»,  МУП «Гор-электросеть»,  МУП «МЦ ЖКХ», начальникам управлений культуры, образования принять все необходимые меры к выполнению мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему   периоду   2015-2016 годов.

3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций ООО «Фортуна», ООО ДУК «Территория», ООО «Верба»,  ООО «УК «Теплосервис», ООО «Ремстрой Южный», ООО «Домоуправ», ЗАО «Муром», ООО «Комус»,  ОАО «Муромский стрелочный завод», ОАО «Муромский хлебокомбинат», ООО «Муромский кирпичный завод»,  Муромского регионального центра ДТВ, ОАО «Муромский завод РИП»   осуществить комплекс  мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилого фонда к осенне-зимнему   периоду   2015-2016годов.
        4. Руководителям предприятий и организаций, поставляющих тепловую энергию на объекты  жилого фонда и  социальной сферы:

- в срок до 26.05.2014 года представить в управление ЖКХ графики выполнения работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

- в срок до 15.09.2015 года оформить паспорта готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов;

- не позднее 10.09.2015 года представить в администрацию округа письменный доклад о завершении всех видов работ;

-  до 25.09.2015 года подвести итоги работы по подготовке тепло -, энергоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ к работе в предстоящий отопительный период.

5. Руководителям муниципальных организаций и  учреждений расход топливно-энергетических ресурсов осуществлять в пределах утвержденных лимитов потребления. Особое внимание уделить вопросу энергосбережения и рационального использования имеющихся площадей как основному резерву экономии бюджетных средств.

6. Создать  комиссию по проверке подготовки к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда, расположенных на территории округа Муром  согласно приложению №2.

7. Финансовому управлению предусмотреть в бюджете округа Муром денежные средства на  финансирование плана  мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов  согласно приложению №1.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ  И.К. Федурина.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа | Е.Е.Рычков |
| --- | --- |

Приложение  №2

к постановлению администрации округа Муром

от 19.05.2015  № 1142

Состав комиссии по проверке подготовки к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда, расположенных на территории округа Муром

| Федурин Игорь Константинович | - первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ – председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Борисов Владимир Анатольевич | - директор МУП «Горэлектросеть»; |
| Дударева Светлана Васильевна | - председатель комитета территориального самоуправления; |
| Загладин Алексей Николаевич | - директор МУП «Тепловые сети»; |
| Смирнов Александр Николаевич | - директор МУП ПЖРЭП №3; |
| Кочетков Владимир Васильевич | - директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Муроме (по согласованию); |
| Фатеев Андрей Викторович | - председатель комиссии по экономической политике и собственности Совета народных депутатов округа Муром; |
| Шмелев Игорь Валентинович | - директор МУП «Водопровод и канализация». |

Первый зам. Главы администрации округа Муром

по ЖКХ, начальник управления ЖКХ                                           И.К. Федурин

Приложение №1

к постановлению администрации округа Муром

от 19.05.2015  № 1142

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

2015-2016 годов по муниципальным предприятиям и управляющим организациям

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжение | 5025,0 | 24145,6 |  |
| 1.1 | Техническое преревооружение котельной МУП ПЖРЭП №3 в микрорайоне Вербовский | 5025,0 | 6475,0* | МУП ПЖРЭП №3 |
| 1.2 | Ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения |  | 13111,2 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.3 | Ремонт оборудования в котельных |  | 1170,0 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.4 | Изоляция сетей отопления и горячего водоснабжения |  | 813,9 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.5 | Ремонт тепловых сетей и горячего водоснабжения м/к Вербовский |  | 2575,5 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 2591,0 |  |
| 2.1 | Ремонт водопроводных сетей |  | 660,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.3 | Ремонт артскважин и станции второго подъема |  | 840,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.4 | Ремонт повысительных насосных станций |  | 60,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.2 | Ремонт канализационных сетей и колодцев |  | 360,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.3 | Ремонт канализационных насосных станций |  | 390,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.4 | Ремонт водопроводных сетей м/к Вербовский |  | 31,0 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 2.5 | Ремонт канализационных сетей м/к Вербовский |  | 250,0 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 3. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  | 23678,5 |  |
| 3.1 | Ремонт воздушных линий |  | 3230,6 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.2 | Ремонт кабельных линий |  | 5463,1 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.3 | Ремонт трансформаторных подстанций и распределительных устройств |  | 14984,8 | МУП «Горэлектросеть» |
| 4. | ЖИЛОЙ ФОНД |  | 15194,0 |  |
| 4.1 | ремонт инженерных сетей |  | 9700,6 | Управляющие организации |
| 4.2 | ремонт кровель |  | 5493,4 | Управляющие организации |
|  | ИТОГО: | 5025,0 | 65609,1 |  |

*Источник финансирования может измениться

| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Ведущий инженер МКУ «Муромстройзаказчик» | Ю.В. Маркин |
| Согласовано: |  |
| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| Начальник финансового управления администрации округа Муром | О.А. Балнова |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

| Ведущий специалист отдела делопроизводства МКУ округа Муром «Организационное управление» | Е.В. Комиссарова |
| --- | --- |

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Имя файла документа: Документ1

:

| Разослать: | УЖКХ, МУП «Тепловые сети», МУП ПЖРЭП №3, |
| --- | --- |

МУП МЦ ЖКХ, МУП «Водопровод и канализация», МУП «Горэлектросеть», управление образования, управление культуры,  ООО «Ремстрой Южный»,  ООО «Домоуправ», ООО «Фортуна»,  ООО ДУК «Территория», ООО «Теплосервис», ООО «Верба», Совет народных депутатов округа Муром, Финансовое управление администрации округа Муром, комитет территориального самоуправления округа Муром, ЗАО «Муром»», ООО «Комус», ОАО «Муромский стрелочный завод», ОАО «Муромский хлебокомбинат», Муромского регионального центра ДТВ, ОАО «Муромский завод РИП», ООО «Муромский кирпичный завод», СМИ.