## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2014                                                                                                                                           № 1157

Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории округа Муром на 2014 год

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области» и в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа Муром,

п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить краткосрочный план реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа Муром на 2014 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ И.К.Федурина.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на сайте администрации округа Муром.

| Глава округа |  | Е.Е.Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

округа Муром

от 29.05.2014 № 1157

Краткосрочный план

реализации  региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа Муром на 2014 год.

| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь помещений МКД | Плановый год проведения капремонта | Вид услуг (работ) по капремонту | Сведения о дате проведения последнего капремонта | Источники финансирования капремонта | Планируемый объем работ | Стоимость услуг(или) работ по капремонту* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Лаврентьева, д. №11 | 597 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился | Средства государственной поддержки, средства Фонда капитального ремонта МКД. | 593,4 | 585475,60 |
|  |  |  |  | Ремонт и утепление фасада | Не проводился |  | 443 | 611045,60 |
| 2 | Ул. Нежиловка, д. №1а | 4161 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1090 | 1272555,00 |
| 3 | Ул. Московская д. №111 | 1798 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 670 | 932255,52 |
| 4 | Ул. Московская, д. №45 | 2511 | 2014 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей | Не проводился |  |  | 2193000,00 |
| 5 | Ул. Советская, д. №26 | 175 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 160 | 816000,00 |
| 6 | Ул. Мичуринская, д. №3 | 653 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 474 | 1224000,00 |
| 7 | Ул. Кирова, д. №12 | 580 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 404 | 714000,00 |
| 8 | Ул. Вокзальная, д. №6 | 3442 | 2014 | Ремонт или замена лифтового оборудования | Не проводился |  | 1 | 1652400,00 |
| 9 | Ул. Южная, д. №22 | 588 | 2014 | Ремонт крыши | 1961 |  | 580 | 757609,08 |
| 10 | Ул. Южная, д. №6 | 1376 | 2014 | Ремонт крыши | 1953 |  | 790 | 918000,00 |
| 11 | Ул. Первомайская , д. №13 | 465 | 2014 | Ремонт крыши | 1963 |  | 500 | 714000,00 |
| 12 | Ул. РЗШ, д. №20 | 531 | 2014 | Ремонт крыши | 1960 |  | 420 | 615923,94 |
| 13 | Ул. Кирова, д. №16 | 843 | 2014 | Ремонт крыши | 1958 |  | 647 | 714000,00 |
| 14 | Ул. Трудовая, д. №41 | 3184 | 2014 | Ремонт и утепление фасада | Не проводился |  | 841 |  |
|  |  |  |  | Ремонт крыши | Не проводился |  | 2059 |  |
| 15 | Ул. Советская, д. №35 | 6822 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1931 | 2363544,00 |
| 16 | Ул. Воровского, д. №90 | 6061 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 884 | 1081200,00 |
| 17 | Ул. Воровского, д. №85 | 4599 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1180 | 1444320,00 |
| 18 | Ул. Октябрьская, д. №73 | 2608 | 2014 | Ремонт крыши | 1964 |  | 1245 | 2539800,00 |
| 19 | Ул.Филатова, д. №6а | 2557 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 582 | 142800,00 |
| 20 | Ул. Автодора, д. №40 | 5805 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1354 | 1657500,00 |
| 21 | Ул. Красногвардейская, д. №50 | 2650 | 2014 | Ремонт крыши | 1977 |  | 497 | 1652400,00 |
|  |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования | Не проводился |  | 1 | 1652400,00 |
| 22 | Ул.Экземплярского , д. №74 | 2279 | 2014 | Ремонт или замена лифтового оборудования | Не проводился |  | 1 | 1652400,00 |
| 23 | Ул.Экземплярского, д. №90 | 2878 | 2014 | Ремонт или замена лифтового оборудования | Не проводился |  | 1 | 3304800,00 |
| 24 | Ул. Пролетарская, д. №75 | 849 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 671 | 1101600,00 |
| 25 | Ул. Пролетарская, д. №73 | 1098 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 560 | 1101600,00 |
| 26 | Ул.Комсомольская, д. №70 | 5141 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1142 | 2097732,00 |
| 27 | Ул.Октябрьская, д.№69 | 8410 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1040 | 1909440,00 |
| 28 | Ул.Л. Толстого, д. №74 | 1857 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1196 | 1377000,00 |
| 29 | Ул. Экземплярского, д. №53 | 6006 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 881 | 1974720,00 |
| 30 | Ул. Комсомольская, д. №7 | 3468 | 20140 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1247 | 1144746,00 |
| 31 | Ул. Орловская, д.№25а | 4586 | 2014 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей | Не проводился |  |  | 204000,00 |
| 32 | Ул. Карачаровское шоссе, д.№30а | 4560 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1258 | 1834980,00 |
| 33 | Ул. Орловская, д.№25 | 4014 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1042,5 | 1519800,00 |
| 34 | Ул. Меленковская. Д. №5 | 4473 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 624 | 530,837,34 |
| 35 | Ул.Муромская, д. №1 | 2554 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1090 | 2550000,00 |
| 36 | Ул. Ленинградская, д. №34/5 |  | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1580 | 3672000,00 |
| 37 | Ул. Ленинградская, д.№36/3 |  | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 636 | 2270520,00 |
| 38 | Ул. Московская, д.№68 | 2747 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 968,71 | 1227446,58 |
| 39 | Ул. Владимирская, д. №7 | 4247 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 1144,71 | 1372869,00 |
| 40 | Ул.Мечникова, д.№8 | 1286 | 2014 | Ремонт крыши | Не проводился |  | 582 | 534276,00 |

*Предварительная стоимость услуг (или) работ по капитальному ремонту указана по состоянию  на  IV квартал  2013 год.

| Готовил: Инженер МКУ «Муромстройзаказчик» | Н.Ю.Караваева |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |
| Зам.начальника управления ЖКХ по управлению и содержанию жилищного фонда | С.Н. Фокин |
| Начальник юридического отдела Управления ЖКХ | А.П.Мосин |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А.Карпов |

Файл сдан:

Зав. информационно-компьютерным отделом                                                               И.Л.Чижов

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа:

| Разослать: | По 1экз. – в дело, в СМИ «Муромский край», Управление ЖКХ. |
| --- | --- |