Приложение№1

к постановлению  администрации  округа Муром

от  «_28_»_09_ 2010г. №_2107_

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда округа Муром на 2010 – 2012 годы». |
| --- | --- |
| Нормативные документы | -Жилищный кодекс Российской Федерации; -Федеральный закон от 04.07.1991 №1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 21.07.2007 № 185 - ФЗ « О фонде содействия реформированию жилищно – комму-нального хозяйства»; - Постановление Губернатора от 28.05.2008г. № 374 «О порядке предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства - и областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Постановление Главы округа Муром от 17.04.2009 № 851 «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ в округе Муром». |
| Заказчик | Администрация округа Муром |
| Основные разработчики Программы | Управление ЖКХ администрации округа |
| Цель Программы | Целью Программы является обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Задачи программы | Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативно – техническими требованиями |
| Важнейшие целевые показа тели | Доведение технического состояния конструкций, крыш, кровель и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов до показателей соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта. |
| Сроки и этапы реализации | 2010-2012гг. |
| Исполнители Программы | Управление жилищно – коммунального хозяйства, Управляющие компании, МУП МЦ «ЖКХ». |
| Объемы и источники финансирования | Всего капитальных вложений – 202,53млн.. руб. из них: -средства Фонда реформирования ЖКХ – 87,70 млн. руб., -средства областного бюджета –3,30 млн. руб., - средства бюджета округа- 94,22 млн. руб., - средства собственников - 17,31млн. руб., в том числе: Подпрограмма перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета ресурсов в округе Муром на 2010 - 2012 годы: Всего: 6,19 млн. руб., в том числе: - -средства Фонда реформирования ЖКХ – 1,06 млн. руб., -средства областного бюджета –0,04 млн. руб., - средства бюджета округа – 3,82млн. руб., - внебюджетные источники – 1,27 млн. руб. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа Муром, |

Зам. Главы администрации,

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства                                                                 Е.В. Жуков

Приложение№3

к постановлению  администрации  округа Муром

## от  «_28_»_09_ 2010г. №_2107_

7. Ресурсное обеспечение программы

На реализацию муниципальной целевой программы округа на 2010 -2012 годы планируется направить   202,53   млн. капитальных вложений

млн.руб.

|  | Всего | 2010год | 2011год | 2012год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 202,53 | 131,65 | 34.97 | 35.91 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Средства Фонда реформирования ЖКХ | 87,70 | 87,70 |  |  |
| Областной бюджет | 3,30 | 3,30 |  |  |
| Бюджет округа | 94,22 | 34,42 | 29.90 | 29.90 |
| Средства собственников помещений | 17,31 | 6.23 | 5.07 | 6.01 |

Зам. Главы администрации,

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства                                                                 Е.В. Жуков

Приложение№2

к постановлению  администрации  округа Муром

## от  «_28_»_09_ 2010г. №_2107_

6. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы.

Основные  показатели реализации программы

| Задача | Показатели | 2009г. | 2010г. | 2011 | 2012г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведение в соответствие с нормативно – техническими требованиями сроков проведения капремонта многоквартирных домов: | Капремонт кровель – тыс.кв.м | 88.9 | 47,3 | 38.0 | 38.0 |
|  | Инженерные сети – км | 10.2 | 14,7 | 10.8 | 7.9 |
|  | Придомовые терри-тории –тыс. кв.м. | 17.0 | 4.8 | 9.0 | 12.2 |
|  | Газификация- квартир | 21 | 145 | 181 | 192 |

### * Уменьшение площади вводимых в 2010г. кровель по сравнению с фактом 2009г. объясняется тем, что в текущем году увеличилось количество ремонтируемых металлических  кровель. Количество их составляет 4, 1 общей площадью 26,9 тыс.кв. м. против 2-х площадью 0.95 тыс. кв. м.в 2009 г..

### Необходимость выполнения металлических кровель обусловлена их долговечностью по сравнению с другими видами кровель.

Уменьшение площади восстановленных дворовых покрытий объясняется тем, что при формировании программы на эти цели предусматривалось 7.1 млн.руб.капвложений, фактически управляющими компаниями  и ТСЖ в соответствии с имеющейся ПСД  заключено договоров на 15.09.2010  на сумму 3.3 млн.руб..

Зам. Главы администрации,

начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства                                                                 Е.В. Жуков