## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**25.11.2015 № 2186**

*О внесении изменений в постановление администрации*

*округа Муром от 06.05.2015 №1084 «Об утверждении*

*сводного краткосрочного плана реализации региональной*

 *программы капитального ремонта общего имущества*

 *в многоквартирных домах, расположенных на*

 *территории округа Муром на 2014 год»*

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области» и в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа Муром,

 ***п о с т а н о в л я ю:***

 1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации округа Муром от 06.05.2015 №1084 «Об утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа Муром на 2014 год», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации округа Муром от 03.09.2015 №1723 «О внесении изменений в постановление администрации округа Муром от 06.05.2015 №1084 «Об утверждении сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа Муром на 2014 год».

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ И. К. Федурина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на сайте администрации округа Муром.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава округа |  | Е.Е.Рычков  |

 Приложение

 к постановлению администрации

 округа Муром

от 25.11.2015 № 2186

|  |
| --- |
| **Сводный краткосрочный план** |
|  **реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории округа Муром на 2014 год**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО\* | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  | 53 434 426,08 | 2 397 000,00 | 4,00 | 6 344 078,40 | 29 524,93 | 42 479 675,68 | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 1 273 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940 072,00 |
| 1 | г Муром мкр Нежиловка д.1А | 1 298 006,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 986,40 | 1 298 006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г Муром ул Автодора д.40 | 1 690 650,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 360,40 | 1 657 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 150,00 |
| 3 | г Муром ул Владимирская д.7 | 1 133 022,84 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 144,71 | 1 110 806,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 216,38 |
| 4 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 1 635 876,00 | 0,00 | 1 | 1 635 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г Муром ул Воровского д.85 | 1 428 692,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 349,69 | 1 428 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г Муром ул Воровского д.90 | 1 057 570,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 838,14 | 1 041 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 7 | г Муром ул Кирова д.12 | 663 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 404,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 8 | г Муром ул Кирова д.16 | 1 299 080,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,00 | 1 273 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 480,00 |
| 9 | г Муром ул Комсомольская д.7 | 1 301 258,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 247,00 | 1 275 258,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 10 | г Муром ул Комсомольская д.70 | 1 188 372,92 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 142,00 | 1 062 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 863,92 |
| 11 | г Муром ул Красногвардейская д.50 | 2 159 723,04 | 0,00 | 1 | 1 523 174,40 | 497,00 | 593 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 280,64 |
| 12 | г Муром ул Лаврентьева д.11 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 593,40 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 13 | г Муром ул Ленинградская д.34 кор.5 | 3 186 576,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 580,00 | 3 129 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 14 | г Муром ул Ленинградская д.36 кор.3 | 1 327 226,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 555,48 | 1 327 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г Муром ул Льва Толстого д.74 | 2 314 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 196,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 200,00 |
| 16 | г Муром ул Меленковская д.5 | 1 359 615,96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 624,00 | 1 330 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 782,96 |
| 17 | г Муром ул Мечникова д.8 | 918 173,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 582,00 | 918 173,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г Муром ул Мичуринская д.3 | 867 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 474,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 19 | г Муром ул Московская д.111 | 950 900,63 | 0,00 | 0 | 0,00 | 661,90 | 932 255,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 645,11 |
| 20 | г Муром ул Московская д.45 | 2 236 860,00 | 2 193 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 860,00 |
| 21 | г Муром ул Московская д.68 | 1 961 949,14 | 0,00 | 0 | 0,00 | 968,71 | 1 929 111,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 837,56 |
| 22 | г Муром ул Муромская д.1 | 2 336 815,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 090,00 | 2 296 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 23 | г Муром ул Октябрьская д.69 | 1 135 006,38 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 040,00 | 1 116 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 711,38 |
| 24 | г Муром ул Октябрьская д.73 | 1 373 844,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 245,00 | 1 332 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 25 | г Муром ул Орловская д.25 | 1 442 292,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 042,50 | 1 411 896,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 396,00 |
| 26 | г Муром ул Орловская д.25А | 208 080,00 | 204 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 080,00 |
| 27 | г Муром ул Первомайская д.13 | 898 705,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 884 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 280,00 |
| 28 | г Муром ул Пролетарская д.73 | 935 963,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 560,00 | 917 523,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 440,00 |
| 29 | г Муром ул Пролетарская д.75 | 1 123 632,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 671,00 | 1 101 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 032,00 |
| 30 | г Муром ул Советская д.35 | 2 126 211,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 864,80 | 2 076 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 31 | г Муром ул Трудовая д.41 | 1 363 964,40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 796,80 | 1 337 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 744,40 |
| 32 | г Муром ул Филатова д.6А | 1 251 145,17 | 0,00 | 0 | 0,00 | 582,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 145,17 |
| 33 | г Муром ул Экземплярского д.53 | 1 147 525,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 880,00 | 1 124 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 800,00 |
| 34 | г Муром ул Экземплярского д.74 | 1 635 876,00 | 0,00 | 1 | 1 635 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | г Муром ул Экземплярского д.90 | 1 549 152,00 | 0,00 | 1 | 1 549 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | г Муром ул Южная д.22 | 743 101,26 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 727 949,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 152,18 |
| 37 | г Муром ул Южная д.6 | 1 203 663,54 | 0,00 | 0 | 0,00 | 790,00 | 1 180 062,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 601.,, |
| 38 | г Муром ш Карачаровское д.30А | 1 333 453,82 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 258,00 | 1 311 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 054,82 |
| 39 | г Муром ш Радиозаводское д.20 | 628 242,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 615 923,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 318,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*Согласно Таблицы №1 «Источники финансирования сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах о. Муром на 2014 год» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   Таблица №1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к сводному краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах о. Муром на 2014 год.  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Источники финансирования сводного краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах о. Муром на 2014 год**  |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |  |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: |  |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Итого по округ Муром | X | X | X | X | X | 128 792,87 | 107 294,87 |  88 754,69 | 5437 | 53 434 426,08 |  6 935 029,37 | 2 202 991,73 | 3 376 165,43 | 40 920 239,55 | 501,14 |  3 793,60 | X |  |
| 1 | г Муром мкр Нежиловка д.1А | 1990 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 161,30 | 3 744,30 | 2 836,30 | 214 | 1 298 006,00 | 168 462,74 | 53 514,13 | 82 012,35 | 994 016,78 | 346,66 | 829,91 | 12.2014 |  |
| 2 | г Муром ул Автодора д.40 | 1987 |  | Панельные | 5 | 8 | 6 218,50 | 5 630,00 | 4 703,00 | 305 | 1 690 650,00 | 219 422,35 | 69 702,03 | 106 820,91 | 1 294 704,71 | 300,29 | 573,51 | 06.2015 |  |
| 3 | г Муром ул Владимирская д.7 | 1983 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 247,20 | 3 821,70 | 3 620,80 | 176 | 1 133 022,84 | 147 050,27 | 46 712,20 | 71 588,16 | 867 672,21 | 296,47 | 866,73 | 09.2015 |  |
| 4 | г Муром ул Вокзальная д.6 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3 326,70 | 3 169,09 | 2 956,90 | 149 | 1 635 876,00 | 212 313,47 | 67 443,81 | 103 360,11 | 1 252 758,61 | 516,20 | 544,38 | 12.2014 |  |
| 5 | г Муром ул Воровского д.85 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 993,90 | 4 599,50 | 4 256,10 | 214 | 1 428 692,00 | 185 423,92 | 58 902,04 | 90 269,54 | 1 094 096,50 | 310,62 | 924,43 | 12.2014 |  |
| 6 | г Муром ул Воровского д.90 | 1982 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 478,89 | 5 840,29 | 5 563,89 | 244 | 1 057 570,00 | 137 257,56 | 43 601,42 | 66 820,79 | 809 890,23 | 181,08 | 452,10 | 03.2015 |  |
| 7 | г Муром ул Кирова д.12 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 573,80 | 527,80 | 443,90 | 21 | 663 000,00 | 86 047,98 | 27 334,13 | 41 890,55 | 507 727,34 | 1 256,16 | 2 214,28 | 09.2015 |  |
| 8 | г Муром ул Кирова д.16 | 1958 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 834,90 | 739,90 | 499,80 | 41 | 1 299 080,00 | 168 602,13 | 53 558,40 | 82 080,21 | 994 839,26 | 1 755,75 | 2 683,86 | 06.2015 |  |
| 9 | г Муром ул Комсомольская д.7 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 5 163,10 | 3 367,30 | 3 007,90 | 171 | 1 301 258,43 | 168 884,85 | 53 648,22 | 82 217,85 | 996 507,51 | 386,44 | 1 166,63 | 09.2015 |  |
| 10 | г Муром ул Комсомольская д.70 | 1978 |  | Панельные | 5 | 5 | 4 753,10 | 3 785,50 | 3 528,00 | 180 | 1 188 372,92 | 154 233,92 | 48 994,18 | 75 085,37 | 910 059,45 | 313,93 | 872,70 | 06.2015 |  |
| 11 | г Муром ул Красногвардейская д.50 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 716,20 | 2 331,50 | 2 231,70 | 100 | 2 159 723,04 | 280 301,37 | 89 040,95 | 136 458,51 | 1 653 922,21 | 926,32 | 1 411,49 | 03.2015 |  |
| 12 | г Муром ул Лаврентьева д.11 | 1958 |  | Прочие | 2 | 2 | 597,00 | 550,00 | 512,10 | 40 | 1 020 000,00 | 132 381,51 | 42 052,51 | 64 447,00 | 781 118,98 | 1 854,55 | 3 121,66 | 12.2015 |  |
| 13 | г Муром ул Ленинградская д.34 кор.5 | 1972 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 562,80 | 4 499,50 | 3 634,10 | 237 | 3 186 576,00 | 413 572,29 | 131 375,99 | 201 338,51 | 2 440 289,21 | 708,21 | 1 106,22 | 09.2015 |  |
| 14 | г Муром ул Ленинградская д.36 кор.3 | 1984 |  | Панельные | 9 | 2 | 4 020,30 | 3 837,50 | 3 467,80 | 183 | 1 327 226,00 | 172 255,08 | 54 718,81 | 83 858,56 | 1 016 393,55 | 345,86 | 456,00 | 12.2014 |  |
| 15 | г Муром ул Льва Толстого д.74 | 1954 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 3 409,30 | 2 113,50 | 1 578,59 | 62 | 2 314 200,00 | 300 350,28 | 95 409,72 | 146 218,88 | 1 772 221,12 | 1 094,96 | 1 782,70 | 12.2015 |  |
| 16 | г Муром ул Меленковская д.5 | 1989 |  | Панельные | 9 | 2 | 4 026,00 | 3 934,60 | 3 562,20 | 201 | 1 359 615,96 | 176 458,83 | 56 054,18 | 85 905,08 | 1 041 197,87 | 345,55 | 499,61 | 03.2015 |  |
| 17 | г Муром ул Мечникова д.8 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 2 | 2 109,60 | 1 265,80 | 1 117,90 | 69 | 918 173,94 | 119 165,93 | 37 854,43 | 58 013,30 | 703 140,28 | 725,37 | 1 448,46 | 12.2014 |  |
| 18 | г Муром ул Мичуринская д.3 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 694,72 | 645,72 | 520,25 | 32 | 867 000,00 | 112 524,28 | 35 744,63 | 54 779,96 | 663 951,13 | 1 342,69 | 2 269,29 | 12.2015 |  |
| 19 | г Муром ул Московская д.111 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2 382,70 | 1 798,00 | 1 197,50 | 139 | 950 900,63 | 123 413,39 | 39 203,68 | 60 081,08 | 728 202,48 | 528,87 | 1 064,94 | 12.2014 |  |
| 20 | г Муром ул Московская д.45 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 2 620,80 | 2 511,50 | 1 342,10 | 84 | 2 236 860,00 | 290 312,65 | 92 221,15 | 141 332,28 | 1 712 993,92 | 890,65 | 1 449,00 | 09.2015 |  |
| 21 | г Муром ул Московская д.68 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 747,65 | 2 550,75 | 2 370,72 | 110 | 1 961 949,14 | 254 633,13 | 80 887,14 | 123 962,50 | 1 502 466,37 | 769,17 | 1 098,61 | 12.2015 |  |
| 22 | г Муром ул Муромская д.1 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 957,20 | 3 926,30 | 2 058,00 | 130 | 2 336 815,00 | 303 285,39 | 96 342,09 | 147 647,77 | 1 789 539,75 | 595,17 | 874,57 | 09.2015 |  |
| 23 | г Муром ул Октябрьская д.69 | 1982 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 2 | 7 017,50 | 5 457,50 | 5 035,50 | 249 | 1 135 006,38 | 147 307,70 | 46 793,98 | 71 713,50 | 869 191,20 | 207,97 | 600,33 | 09.2015 |  |
| 24 | г Муром ул Октябрьская д.73 | 1964 |  | Каменные, кирпичные | 4 | 4 | 2 657,02 | 2 463,71 | 2 181,72 | 100 | 1 373 844,00 | 178 305,43 | 56 640,77 | 86 804,05 | 1 052 093,75 | 557,63 | 1 591,95 | 09.2015 |  |
| 25 | г Муром ул Орловская д.25 | 1978 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 4 013,80 | 2 370,40 | 2 123,70 | 259 | 1 442 292,45 | 187 189,07 | 59 462,76 | 91 128,85 | 1 104 511,77 | 608,46 | 1 385,49 | 06.2015 |  |
| 26 | г Муром ул Орловская д.25А | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 586,32 | 2 564,40 | 2 154,10 | 218 | 208 080,00 | 27 005,83 | 8 578,71 | 13 147,19 | 159 348,27 | 81,14 | 1 449,00 | 06.2015 |  |
| 27 | г Муром ул Первомайская д.13 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 471,59 | 415,21 | 312,26 | 21 | 898 705,00 | 116 639,14 | 37 051,76 | 56 783,19 | 688 230,91 | 2 164,46 | 3 793,60 | 12.2015 |  |
| 28 | г Муром ул Пролетарская д.73 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 027,90 | 620,86 | 620,86 | 40 | 935 963,74 | 121 474,80 | 38 587,86 | 59 137,31 | 716 763,77 | 1 507,53 | 2 841,47 | 06.2015 |  |
| 29 | г Муром ул Пролетарская д.75 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 1 279,60 | 791,72 | 617,96 | 58 | 1 123 632,00 | 145 831,47 | 46 325,04 | 70 994,82 | 860 480,67 | 1 419,23 | 2 451,73 | 03.2015 |  |
| 30 | г Муром ул Советская д.35 | 1997 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 9 | 7 638,40 | 6 965,34 | 6 323,64 | 239 | 2 126 211,00 | 275 951,98 | 87 659,32 | 134 341,12 | 1 628 258,58 | 305,26 | 774,48 | 06.2015 |  |
| 31 | г Муром ул Трудовая д.41 | 1985 |  | Панельные | 5 | 4 | 3 522,80 | 3 184,50 | 2 960,30 | 137 | 1 363 964,40 | 177 023,20 | 56 233,45 | 86 179,83 | 1 044 527,92 | 428,31 | 723,82 | 12.2014 |  |
| 32 | г Муром ул Филатова д.6А | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 1 | 2 607,70 | 2 457,70 | 157,70 | 242 | 1 251 145,17 | 162 380,87 | 51 582,15 | 79 051,53 | 958 130,62 | 509,07 | 682,43 | 06.2015 |  |
| 33 | г Муром ул Экземплярского д.53 | 1985 |  | Панельные | 9 | 3 | 6 684,90 | 5 822,70 | 5 061,80 | 275 | 1 147 525,00 | 148 932,44 | 47 310,10 | 72 504,46 | 878 778,00 | 197,08 | 437,20 | 06.2015 |  |
| 34 | г Муром ул Экземплярского д.74 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 3 054,50 | 2 222,50 | 119,00 | 119 | 1 635 876,00 | 212 313,47 | 67 443,81 | 103 360,11 | 1 252 758,61 | 736,05 | 776,24 | 12.2014 |  |
| 35 | г Муром ул Экземплярского д.90 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 9 | 1 | 2 559,20 | 1 893,20 | 1 792,80 | 95 | 1 549 152,00 | 201 057,93 | 63 868,36 | 97 880,59 | 1 186 345,12 | 818,27 | 911,26 | 12.2014 |  |
| 36 | г Муром ул Южная д.22 | 1961 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 588,43 | 546,93 | 516,08 | 30 | 743 101,26 | 96 443,99 | 30 636,54 | 46 951,62 | 569 069,11 | 1 358,68 | 3 340,76 | 09.2015 |  |
| 37 | г Муром ул Южная д.6 | 1953 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 341,80 | 1 232,00 | 1 076,30 | 47 | 1 203 663,54 | 156 218,43 | 49 624,57 | 76 051,48 | 921 769,06 | 977,00 | 1 796,92 | 12.2015 |  |
| 38 | г Муром ш Карачаровское д.30А | 1981 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 4 560,20 | 2 550,80 | 2 257,80 | 172 | 1 333 453,82 | 173 063,36 | 54 975,56 | 84 252,06 | 1 021 162,84 | 522,76 | 1 553,65 | 03.2015 |  |
| 39 | г Муром ш Радиозаводское д.20 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 585,55 | 545,35 | 433,62 | 34 | 628 242,42 | 81 536,94 | 25 901,15 | 39 694,45 | 481 109,88 | 1 152,00 | 2 003,83 | 09.2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И.К.Федурин |

|  |  |
| --- | --- |
|  |   |
| **Готовил:** |  |
| Ведущий инженер МКУ «Муромстройзаказчик»   |  Н.Ю.Караваева  |
| **Согласовано:** |  |
|  |  |
| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ |  И.К.Федурин |
|  |  |
| Начальник юридического отдела Управления ЖКХ | А.П.Мосин |
|  Начальник финансового управления | О.А.Балнова |
| **Завизировано:** |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А.Карпов  |
|  |  |

 **Файл сдан**:

Ведущий специалист отдела делопроизводства

МКУ округа Муром «Организационное управление» О.В. Едачёва

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись исполнителя)

Название файла документа: сводный краткосрочный план капитального ремонта на 2014.

|  |  |
| --- | --- |
| **Разослать:** | По 1экз. – в дело, Управление ЖКХ в 2 экз., Финансовое управление, СМИ. |