## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2014                                                                                                                                                 № 2870

О внесении изменений в постановление администрации округа Муром от 16.10.2013 года № 3731 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2016 года»

Во  исполнение  статьи 2.1 Закона Владимирской области от 11 марта 2010 года № 11-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»,  постановления Губернатора от 13.03.2013 №267 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, во Владимирской области»,  руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   и Уставом округа, постановлением администрации округа Муром от 30.08.2013 №3148 «О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в округе Муром»,

постановляю:

- Внести в приложение к постановлению администрации округа Муром от 16.10.2013 года № 3731 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2016 года» изменения согласно приложению.

- Считать утратившим силу постановление администрации округа Муром от 15.12.2014 № 2810 «О внесении изменений в постановление администрации округа Муром от 16.10.2013 года № 3731 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2016 года».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ И.К.Федурина.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

| Глава округа |  | Е.Е.Рычков |
| --- | --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Директор МКУ «Муромстройзаказчик» | В. П. Иванов |
| Согласовано: |  |
| Первый зам.Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |
| Начальник финансового управления Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом | О.А.Балнова В.А.Раевский |
| Зав.отделом экономики Начальник отдела жилищных программ Завизировано: | В.Н.Курдикова А. Н. Гребенчук |
| Начальник правового управления | Д.А.Карпов |

Файл сдан:

зав. информационно-компьютерным отделом                                           И.Л.Чижов

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Имя файла документа:

| Разослать: | По 1 экз. – в дело, УЖКХ, отдел жилищных программ, финансовое управление, правовое управление, отдел экономики, МКУ Муромстройзаказчик. |
| --- | --- |

Приложение к постановлению администрации округа Муром

от   19.12.2014  года  № 2870

Изменения в муниципальную  программу «Обеспечение инженерной 
 и транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте
до 18 лет, в округе Муром до 2016 года».

- Раздел паспорта программы «Объемы и источники финансирования программы» изложить в редакции:

| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 35325,61 тыс. руб., в том числе: 1. Средства областного бюджета – 21076,51 тыс. руб. 2.Средства местного бюджета – 14249,1 тыс. руб. |
| --- | --- |

- Таблицу №1 раздела II  изложить в редакции:

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Ед. изм. | Целевые значения на: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой | Ед. | 8 | 12 | 7 |

- Таблицу №2 раздела V изложить в редакции:

| Источники и направления финансирования | 2014 - 2016 годы, всего | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Средства областного бюджета, тыс.руб.* | 21076,51 | 6076,51 | 7500,0 | 7500,0 |
| Средства местного бюджета, тыс.руб. | 14249,1 | 4249,1 | 5000,0 | 5000,0 |
| Всего: | 35325,61 | 10325,61 | 12500,0 | 12500,0 |

*Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного бюджета на соответствующий год.

- Раздел  V дополнить таблицой №3:

Таблица № 3

| № п/п | Наименование объекта | Средства местного бюджета на 2014 год, тыс. руб.* | Средста областного бюджета на 2014 год, тыс. руб.* | Средства местного бюджетна на 2015 год, тыс. руб.* | Средства местного бюджетна на 2016 год, тыс. руб.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам по ул. Казанская (газоснабжение и благоустройство) | 863,3675 | 1195,80 | 0 | 0 |
| 2. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам по ул. Казанская (водоснабжение и водоотведжение) | 236,40 | 354,50 | 0 | 0 |
| 3. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам по Июльскому переулку | 2650,66 | 4526,21 | 800,0 | 0 |
| 4. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам по ул. Зарубина | 98,674 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам по ул. Калинина и ул. Профсоюзная | 400,00 | 0 | 3000,0 | 5 000,00 |
| 6. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам микрорайон Нежиловка | 0 | 0 | 1000,0 | 0 |
| 7. | Инженерные сети и дорога к земельным участкам по ул. Калинина, район д. 105 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
|  | Итого: | 4249,1015 | 6076,51 | 5 000,00 | 5 000,00 |

* Объемы финансирования носят прогрозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей областного и местного бюджета на соответствующий год.»

- Таблицу раздела VI изложить в следующей редакции:

Таблица № 4

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Исполнители - ответственные за реализацию задания, мероприятия | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цели: Повышение качества и условий жизни семей, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет в округе Муром. Повышение уровня обустройства населенных пунктов инженерной и транспортной инфраструктурой в округе Муром |
| Задача: Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в округе Муром |
| Строительство (возведение) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 2014-2016 | 35325,61 | - | 21076,51 | 14249,1 | - | Управление ЖКХ администрации округа Муром | Доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, предоставленных многодетным семьям увеличится с 43 % в 2012 году до 100 % в 2016 году. |
| Проведение мониторинга целевых показателей результативности программы | ежегодно | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ администрации округа Муром |  |
| ИТОГО: | 2014-2016 | 35325,61 | - | 21076,51 | 14249,1 | - |  |  |

- Таблицу № 3 раздела VI изложить в редакции:

«Перечень земельных участков, выделенных для индивидуального строительства многодетным семьям и расчет стоимости затрат на обеспечениее инженерной инфраструктурой по состоянию на 01.11.2014 представлены в таблице № 5»

Таблица №5

| № | Адрес земельного участка | Кадастровый номер зем.участка | Стоимость затрат на обеспечение инженерной инфраструктурой (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПИР и прочие затраты | Электроснабже-ние | Водо-провод | Кана-лиза-ция | Газ | Дорога |
| 1. | г.Муром ул. Казанская | 33:26:020301:49 | 65,846 | - | 256,3 | 324,14 | 129,8375 | 1873,944 |
| 2. | г.Муром ул. Казанская | 33:26:020301:50 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | г.Муром Июльский переулок | 33:26:020207:64 | 650,586 | 652,36 | 1035,51 | 1160,77 | 375,99 | 3301,654 |
| 6. | г.Муром Июльский переулок | 33:26:020207:63 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | г.Муром Июльский переулок | 33:26:020207:66 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | г.Муром Июльский переулок | 33:26:020207:62 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | г.Муром Июльский переулок | 33:26:020207:61 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | г.Муром Июльский переулок | 33:26:020207:67 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | г.Муром ул.Зарубина | 33:26:010202:297 | 98,674 | - | - | - | - | - |
| 13. | г. Муром ул. Калинин а-Профсоюзная | 33:26:030215:13 |  | - | - | - | - | - |
| 14. | г. Муром ул. Калинин а-Профсоюзная | 33:26:030215:14 | 400,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | г. Муром ул. Калинин а-Профсоюзная | 33:26:030215:17 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г. Муром ул. Калинин а-Профсоюзная | 33:26:030215:19 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | г. Муром ул. Калинин а-Профсоюзная | 33:26:030215:15 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | г. Муром ул. Калинин а-Профсоюзная | 33:26:030215:16 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | г. Муром ул. Калинин а-Профсоюзная | 33:26:030215:20 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 1215,106 | 652,36 | 1291,81 | 1484,91 | 505,8275 | 5175,598 |
|  | в том числе областной бюджет |  |  | 391,416 | 718,686 | 863,702 | 308,716 | 3793,99 |