Приложение

к постановлению  администрации  Муром

от  15.10.2012    № 3176

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ОКРУГА МУРОМ НА 2013-2015 ГОДЫ»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда округа Муром на 2013 – 2015 годы». |
| --- | --- |
| Нормативные документы | 1.Жилищный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон РФ от 04.07.1991 №1541-1 « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»; 3.Постановление Главы округа Муром от 17.04.2009 № 851 «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ в округе Муром». |
| Заказчик | Администрация округа Муром. |
| Основные разработчики Программы | Управление ЖКХ администрации округа Муром. |
| Цель Программы | - Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. |
| Задачи программы | - Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативно – техническими требованиями; - Повышение уровня благоустройства жилищного фонда. |
| Важнейшие целевые показатели | Доведение технического состояния конструкций, крыш, кровель и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов до показателей соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта. |
| Сроки и этапы реализации | 2013-2015 гг. |
| Исполнители Программы | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации округа Муром; Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы 63.0 млн. руб. из них: - средства бюджета округа- 42.0 млн. руб.; - средства собственников - 21.0 млн. руб. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа Муром. |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

На решение проблемы капитального ремонта многоквартирных домов направлено выполнение Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ « О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с которым разработана долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт жилого фонда округа Муром на 2013-2015 годы» (далее Программа).

Программа подготовлена исходя из анализа существующего технического состояния многоквартирных домов, находящихся на территории муниципального образования округа Муром.

Количество многоквартирных домов на территории города составляет    1 529 единиц, общей площадью 2 216,7 тысяч квадратных метров. Из общего числа указанных домов 82% домов построены в период с 1946 по 1995 годы, износ которых составляет от 31% до 78%.

Жилищный фонд города имеет тенденцию к старению и ветшанию, в связи с чем обозначена острота проблемы по осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов.

Анализ вложений в капитальный  ремонт за 2008-2012гг:

| Источники финансирования | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. | Всего 2008-2012гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемые затраты на проведение капитального ремонта жилого фонда в округе Муром, млн.руб. | 224,0 | 231,0 | 238,0 | 247,0 | 252,0 | 1192,0 |
| Затраты на проведение капитального ремонта жилого фонда в округе Муром, млн.руб. | 49,0 | 102,0 | 132,0 | 45,0 | 64,0 | 392,0 |
| % к годовой потребности. | 23 | 44 | 55 | 19 | 25 | 33 |

Анализ капитальных вложений  за последние  5  лет показал, что   фактически профинансировано капитальных работ по ремонту жилых домов на сумму 392,0  млн.руб., что составляет  33 % от потребности и значительно превышает объемы привлекаемых в настоящее время на эти цели финансов.

В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов остро стоит  вопрос о приведении жилищного фонда  в округе в нормативное состояние.

В целях оказания помощи гражданам  необходимо привлечение на эти цели бюджетных финансовых средств. Такая возможность предусмотрена статьей 165 ЖК РФ и статьей 16 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

Практика 2008-2012 годов  показала, что бюджетные средства на проведение капитального ремонта жилого фонда в округе Муром выделяются  на финансирование как муниципального жилья, так и жилья, принадлежащего собственникам жилых помещений. Это стало основой долгосрочной целевой программы « Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда  округа Муром  на 2013-2015 годы».

3. Цель и задачи Программы

| Цель Программы | - Обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан. |
| --- | --- |
| Задачи программы | - Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативно – техническими требованиями; - Повышение уровня благоустройства жилищного фонда. |

4. Основные направления реализации Программы

Исходя из анализа существующего положения дел в жилищном хозяйстве округа Муром и определенных целей Программы, основными ее направлениями являются:

- комплекс мер по капитальному ремонту крыш, фасадов, подвальных помещений, внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, установке коллективных приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости ремонта лифтовых шахт;

- стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;

- развитие конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами.

5. Механизм реализации и управления Программой

Реализация Программы осуществляется путем выделения субсидии для оказания финансовой  помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на основании решений общих собраний собственников помещений этих домов.

Для участия в Программе управляющие организации, ТСЖ, ЖСК предоставляют в Управление ЖКХ заявку на участие в установленном

порядке.

Управление ЖКХ осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- отбор многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и удовлетворяющих условиям Программы;

- координацию и  контроль  за деятельностью управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими положений Программы;

- контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, и качеством выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Ответственность за целевое использование бюджетных средств, выделяемых по данной Программе, а также за качество выполненных работ несут управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированные кооперативы.

6. Оценка социально-экономической  эффективности

реализации Программы

В соответствии с целями Программы основной эффект от выполнения ее мероприятий имеет социальную направленность:

- улучшаются условия проживания граждан;

- обеспечивается сохранность многоквартирных домов;

- повышается эффективность эксплуатации зданий;

- улучшается внешний эстетический вид жилых зданий;

- увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и позволяет сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг;

- обеспечивается экономия топливно-энергетических ресурсов.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

| Задача | Показатели | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведение в соответствие с нормативно – техническими требованиями сроков проведения капремонта многоквартирных домов: | Капитальный ремонт кровель, тыс. кв. м | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Установка детских площадок , единиц | 10 | 10 | 10 |
|  | Газификация квартир, единиц | 50 | 50 | 50 |

7. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию Программы планируется направить   63,0   млн. руб. средств бюджета округа Муром

| Источники финансирования | Объем финансирования Программы, млн. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Всего: | 63,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Бюджет округа Муром | 42,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Средства собственников помещений МКД | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ,

начальник управления ЖКХ                                                 И. К. Федурин

Согласовано:

Заместитель начальника управления ЖКХ

по управлению и содержанию жилищного

фонда                                                                                      Ю. В. Уткин

Главный бухгалтер УЖКХ                                                   И. Г. Карпова