Приложение № 1

к постановлению  администрации округа Муром

от   06.09.2013   №  3217

Изменения в приложение к постановлению администрации округа Муром от 28.01.2013 №304 «Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

округа Муром на 2013-2015 годы».

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКРУГА МУРОМ   НА 2013 – 2015 ГОДЫ

Раздел 1. Паспорт программы.

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2013 – 2015 годы". |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | 1.Закон Владимирской области от 02.09.2002г. № 90-ОЗ «О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Владимирской области»; 2. Постановление Главы округа Муром от 17.04.2009 № 851 «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ в округе Муром». |
| Заказчик Программы | Администрация округа Муром. |
| Основные разработчики Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром. |
| Цель Программы | Целью Программы является развитие объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих стабильную жизнедеятельность округа. |
| Задачи Программы | 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального комплекса округа. 2. Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению округа. |
| Сроки и этапы реализации | 2013 - 2015 годы |
| Исполнители Программы | - Управление жилищно – коммунального хозяйства администрации округа Муром; - МБУ «Муромстройзаказчик». |
| Объемы и источники финансирования | Всего капитальных вложений - 52, 1848 млн.руб. в том числе: бюджет округа Муром – 52, 1848 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Ввод электрических сетей – 1,2 км; - Ввод тепловых сетей – 0, 612 км.; - Ввод канализационных сетей-0,073 км.; - Приведение удельного расхода топлива (газа) к нормативному – 162,8 кг.у.т./Гкал; - Средняя продолжительность бесперебойного водоснабжения ожидается снизить до 24 час/сутки ; - Процент потребителей, страдающих от представления коммунальных услуг с перебоями ожидается снизить до 4%; - Количества жалоб на работу служб водоснабжения и водоотведения ожидается снизить до 5% от числа подключений. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа Муром. |

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ, начальник

Управления ЖКХ                                                                                    И. К. Федурин

Приложение № 2

к постановлению  администрации округа Муром

от   06.09.2013 №  3217

Изменения в приложение к постановлению администрации округа Муром от 28.01.2013 №304 «Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром

на 2013-2015 годы».

Раздел 4. Основные направления реализации Программы.

В  рамках программы запланированы следующие мероприятия:

- Разработка схемы водоснабжения водоотведения и горячего водоснабжения округа Муром.

Разработка схемы водоснабжения водоотведения и горячего водоснабжения округа Муром предусмотрена требованиями федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Целью выполнения работ по разработке схемы водоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения является выработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее экономичным (оптимальным) образом качественного и надежного водоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Схема водоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность  расширения и реконструкции существующих  сетей водоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики округа Муром и надежности водоснабжения, водоотведения и горячего водоснабжения потребителей.

- Строительство блочной газовой котельной на ул.Гоголева.

В результате строительства объекта произойдет отключение портебителей откотельной  ОАО «Муромский стрелочный завод», что позволит улучшить качество предоставляемый услуг населению микрорайона.

- Строительство блочной газовой котельной на ул.Меленковское шоссе.

В результате строительства объекта произойдет отключение портебителей от котельной ОАО «Муромский  кирпичный завод», что позволит улучшить качество предоставляемый услуг населению микрорайона.

- Строительство блочной газовой котельной в районе хлебокомбината ( ул. Куйбышева).

В результате строительства объекта произойдет отключение портебителей от котельной ОАО «Муромский  хлебокомбинат», что позволит улучшить качество предоставляемый услуг населению микрорайона.

- Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Ленинградская.

В результате строительства объекта произойдет  перераспределение нагрузки и вывод из эксплуатации котельной на территории ОАО «МПЗ», что позволит улучшить качество предоставляемый услуг населению микрорайона.

- Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Озерная.

В результате строительства объекта произойдет  перераспределение нагрузки и вывод из эксплуатации котельной на территории ОАО «МПЗ», что позволит улучшить качество предоставляемый услуг населению микрорайона.

- Строительство блочно-модульной газовой котельной по ул. Мечтателей.

В результате строительства объекта произойдет  перераспределение нагрузки и вывод из эксплуатации котельной на территории ОАО «МПЗ», что позволит улучшить качество предоставляемый услуг населению микрорайона.

- Реконструкция теплоснабжения микрорайона Вербовский (1 очередь наружное электроснабжение котельной, реконструкция водогрейных котлов ТГВМ-30 и ПТВМ-30).

В рамках запланированных мероприятий намечено выполнить наружное электроснабжение котельной МУП «ПЖ РЭП №3» в связи с переходом на 2-х контурную систему теплоснабжения микрорайона и произвести реконструкцию водогрейных котлов ТГВМ-30 и ПТВМ-30, что позволит повысить надежность и улучшить качество теплоснабжения.

- Реконструкция коллектора по улице Ямская.

Работы по реконструкции коллектора будут проведенв бестраншейным методом способом протяжки полиэтиленовой спиральновитой трубы в существующую стальную. Санация будет производиться в условиях действующей канализации (без остановки стоков и их перекачки), при работах будут использованы модули ПЭ спиральновитой трубы(длиной 3м) кольцевой жесткости SN6, соединяющиеся между собой с помощью резбовых соединений. Протяженность реконструируемого участка 328 метров.

- Планируется разработать проектно-сметную документацию на

реконструкцию главной насосной станции.

Реконструкция данного объекта необходима для  обеспечения надежности работы  и снижения затрат на его содержание.

- Строительство теплотрассы к 5-ти 8-ми квартирным домам по проезду Кирова.

Строительство теплотрассы к 5-ти 8-ми квартирным домам по пр. Кирова  запланировано  в связи с перераспределением нагрузки от котельной ЗАО "Муром.
Теплотрасса, протяженностью 612 м. будет выполнена из современных материалов в изоляции ППУ ПЭ и вспененного полиэтилена, что позволит значительно сократить теплопотери.

- Реконструкция системы водоотведения от домов №44а,44в по ул. Механизаторов.

Система водоотведения от домов №44а и 44в по ул. Механизаторов находиться в аварийном состоянии. Работы по реконструкции объекта путем перевода из локальной в централизованную систему водоотведения  обеспечат надежность работы объекта.

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ, начальник

Управления ЖКХ                                                                                    И. К. Федурин

Приложение № 3

к постановлению  администрации округа Муром

от   06.09.2013   №  3217

Изменения в приложение к постановлению администрации округа Муром от 28.01.2013 №304 «Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром

на 2013-2015 годы».

Раздел 6. Оценка  социально – экономической эффективности

реализации Программы.

Эффективность реализации  Программы и использования выделенных              бюджета округа  будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных  средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных  инвестиций

Реализация мероприятий позволит:

| Задача | Мероприятия | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунального комплекса округа. | Ввод электрических сетей – км. | 1,2 | 0 | 0 |
|  | Ввод тепловых сетей, км. | 0 | 0,612 | 0 |
|  | Ввод канализационных сетей, км. | 0,073 | 0 | 0 |
|  | Приведение удельного расхода топлива (газа) к нормативному, кг.у.т./Гкал. | 162,8 | 0 | 0 |
| 2. Повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению округа. | Средняя продолжительность бесперебойного водоснабжения, час/сутки | 23,5 | 23,7 | 24 |
|  | Процент потребителей, страдающих от предоставления коммунальных услуг с перебоямия ,% | 10 | 7 | 4 |
|  | Количество жалоб на работу служб водоснабжения и водоотведения, % от числа подключений | 15 | 10 | 5 |

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ, начальник

Управления ЖКХ                                                                                    И. К. Федурин

Приложение № 4

к постановлению  администрации округа Муром

от  06.09.2013   №  3217

Изменения в приложение к постановлению администрации округа Муром от 28.01.2013 №304 «Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром

на 2013-2015 годы».

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы.

На реализацию муниципальной целевой программы округа на 2013-2015 годы планируется направить 52, 1848  млн.  руб.  капитальных вложений.

млн.руб.

| Показатели | Всего | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| Капитальные вложения | 52, 1848 | 43, 5848 | 5,2 | 3,4 |
| В том числе: Бюджет округа | 52, 1848 | 43, 5848 | 5,2 | 3,4 |

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ, начальник

Управления ЖКХ                                                                                    И. К. Федурин