Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от  29.10.2013  №  3889

Изменения в постановление администрации округа Муром от  15.10.2012 №3179 «Об утверждении долгосрочной  целевой

программы  по обеспечению безопасности дорожного движения в округе Муром на 2013-2015 годы».

VII. Перечень программных мероприятий.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | Исполнители – ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Ежегодное подведение итогов на заседании комиссии по безопасности дорожного движения о состоянии аварийности и дорожно-транспортной дисциплины на территории округа за текущий год. | 2013-2015 |  |  |  |  |  | УЖКХ ММ ОМВД* | Повышение эффективности системы управление в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| 1.2.Ежегодное заслушивание на заседании комиссии по безопасности дорожного движения перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах и допустивших нарушения правил дорожного движения. | 2013-2015 |  |  |  |  |  | УЖКХ ММ ОМВД* | Повышение эффективности системы управление в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| 1.3.Организация оформления городского общественного транспорта наглядной агитацией по профилактике безопасности дорожного движения. | 2013 2015 |  |  |  |  |  | УЖКХ ММ ОМВД* | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 1.4.Ежеквартальная корректировка дислокации дорожных знаков на территории округа соответствии с решениями комиссии по БДД. | 2013-2015 |  |  |  |  |  | УЖКХ ММ ОМВД* | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 1.5. Ежеквартальное обучение населения безопасному поведению на дорогах посредством СМИ, ориентированного на различные социальные группы населения, информирование о наиболее актуальных проблемах обеспечения БДД, а также об изменениях в законодательстве. | 2013 2015 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* ТРК«ММ» | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.6.Привлечение членов специализированной добровольной народной дружины к участию по обеспечению безопасности дорожного движения. | 2013-2015 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.7.Ежегодное проведение заседаний «круглого стола с участием руководителей администрации и Совета народных депутатов округа Муром, руководителей ГИБДД, редакторов городских СМИ с обсуждением состояния и мер по улучшению информационного обеспечения профилактики безопасности дорожного движения». | 2013-2015 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* ТРК«ММ» | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.8. Ежемесячное информирование населения через СМИ о состоянии аварийности на территории округа. | 2013-2015 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* ТРК«ММ» | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.9.Проведение не менее двух раз в год целевых опросов общественного мнения граждан об эффективности деятельности ГИБДД УВД по округу Муром по обеспечению БДД с вынесением основных проблемных вопросов на комиссию по БДД при администрации округа Муром. | 2013-2015 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* ТРК«ММ» |  |
| 1.10.Участие во Всероссийских акциях «Зебра», «Вежливый водитель», «Движение с уважением». | 2013-2015 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.11. Проведение профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений Правил дорожного движения во время летних каникул в городских и детских загородных лагерях. | 2013-2015 |  |  |  |  |  | УО ММ ОМВД* | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Сокращение детского травматизма. |
| 1.12.Проведение на территории округа и района целевых профилактических операций «Бахус», «Скорость», «Автобус», «Внимание, Дети!», «Обгон», «Внимание, переезд». | 2013-2015 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.13.Проведение регулярных занятий и конкурсов по БДД для детей дошкольного и школьного возраста на базе автогородка в Парке отдыха молодёжи. | 2013-2015 |  |  |  |  |  | УО КДМ ММ ОМВД* | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Сокращение детского травматизма. |
| Раздел 2. Мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов на территории округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Нанесение дорожной разметки. | 2013 2014 2015 |  |  |  | 1200 1200 0 |  | УЖКХ | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 2.2.Оборудование уличного освещения на улицах округа. | 2013 2014 2015 |  |  |  | 998,805 1000 0 |  | УЖКХ | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 2.3. Замена и установка дорожных знаков и указателей. | 2013 2014 2015 |  |  |  | 785,0 900 0 |  | УЖКХ | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 2.4.Строительство и установка светофорных объектов на перекрестках улиц по согласованию с комиссией по БДД. | 2013 2014 2015 |  |  |  | 1499,92 1500 0 |  | УЖКХ | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 2.5. Приобретение спецоборудования для оказания помощи при ДТП | 2013 2014 2015 |  |  |  | 123,1 200 0 |  | УЖКХ ГО и ЧС | Сокращение времени на деблокирование пострадавших в ДТП |
| 2.7. Разработка рабочей документации на модернизацию видеосервера, на монтаж 10 видеокамер наружного видеоснабжения | 2013 |  |  |  | 46,0 |  | УЖКХ ГО и ЧС | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 2.8. Дооборудование освещения пешеходных переходов у школ округа Муром | 2013 |  |  |  | 186,175 |  | УЖКХ | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| Итого по разделу 2: | 2013 2014 2015 |  |  |  | 4839 4800 0 |  |  |  |
| Раздел 3. Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Организовать обучение личного состава ГИБДД по округу оказанию первой до врачебной помощи при ДТП. | 2013 2014 2015 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* Медучреждения округа* | Своевременное оказание помощи и повышение её эффективности пострадавшим в ДТП |

Примечание:

- * Органы и ведомства, не входящие в структуру администрации округа, привлекаются к исполнению программных мероприятий по согласованию.

- в пунктах, по которым выполнение мероприятий обеспечивается финансовым сопровождением. Получателем денежных средств является исполнитель, указанный первым.

| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| --- | --- |

Согласовано:

Главный бухгалтер ЦБ УЖКХ                                                                                                                        И.Г..Карпова