## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2013                                                                                                                                               № 4279

О внесении дополнений в приложение

к постановлению администрации округа Муром

от 16.10.2013 г № 3739 «Об утверждении

муниципальной программы по обеспечению безопасности

дорожного движения в округе Муром на

2014-2016 годы»

Руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», постановлением администрации округа Муром от 30.08.2013 № 3148 «О порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ в округе Муром», Уставом округа Муром,

п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в приложение к постановлению администрации округа Муром от 16.10.2013 № 3739 «Об утверждении муниципальной программы по обеспечению безопасности дорожного движения» дополнения в пункты I. Паспорт, IV. Основные направления реализации программы, VI. Ресурсное обеспечение Программы и VII. Перечень программных мероприятий, изложив в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя Главы администрации по ЖКХ, начальника  управления ЖКХ И.К. Федурина.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на сайте администрации округа Муром.

| ### Глава округа |  | # Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации  округа Муром

от 03.12.2013  № 4279

- Паспорт

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа по обеспечению безопасности дорожного движения в округе Муром на 2014-2016 годы. |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 года № 100 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах», Федеральные законы от 10.12.1995 № 96-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Постановление Губернатора Владимирской области от 27.10.2003г. № 521 «О мерах по обеспечению безопасности дорожного движения». |
| Заказчик программы | Администрация округа Муром |
| Руководитель программы | Управление ЖКХ администрации округа Муром |
| Цели и задачи программы | - охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также интересов общества и государства; - сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории округа; - обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств; - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации дорожного движения на территории округа; - сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДТП, повышение эффективности их деятельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в ДТП; - совершенствование правовых основ деятельности органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| Целевые индикаторы и показатели | Важнейшими индикаторами и показателями программы являются: - сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП; - сокращение количества ДТП с пострадавшими; - снижение транспортного риска (количество погибших лиц, из расчета на 10 тыс. зарегистрированных транспортных средств); - снижение социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения); - снижение тяжести последствий (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших); - сокращение количества мест концентрации ДТП; - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления транспортными средствами которых не превышает 3-х лет; - сокращение количества детей, пострадавших в результате ДТП. |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 годы |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы | - Управление жилищно-коммунального хозяйства, далее – УЖКХ; - Управление образования, далее – УО; - МАУ ТРК «Муромский меридиан», далее – ТРК«ММ»; - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС на территории округа Муром», далее – ГО и ЧС; - ММ ОМВД России «Муромский», далее – ММ ОВМД (по со-гласованию). |
| Объемы и источники финансирования | Для реализации программных мероприятий привлекаются средства из бюджета округа Муром. Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы составят 14550,0 тыс. рублей. К реализации программных мероприятий будут привлекаться средства из внебюджетных источников – предприятий, организаций и инвесторов на договорной основе. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация программы позволит обеспечить к 2016 году (по сравнению с аналогичными показателями в 2007 году) снизить количество лиц, погибших в результате ДТП, количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также раненых в них участников дорожного движения. |
| Контроль за исполнением программы | Администрация округа Муром |

IV. Основные направления реализации программы

Цель Программы предполагается достичь на основе реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые объединены в три сводных целевых проекта:

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. К их числу следует отнести создание системы

контроля за соблюдением Правил дорожного движения всеми его участниками, формирование и внедрение механизма реагирования на противозаконные действия, проведение профилактической и агитационной работы среди всех участников дорожного движения, ориентированной на различные социальные группы населения (Раздел 1 Программы);

- организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов. К их числу отнесены: создание безопасных условий движения и увеличение пропускной способности улично-дорожной сети округа, внедрение современных методов и форм регулирования транспортных потоков, совершенствование организации пешеходного движения и ликвидация мест концентрации ДТП (Раздел 2 Программы);

- меры, направленные на развитие системы оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. К ним следует отнести обучение личного состава ГИБДД качественному оказанию помощи участникам дорожно-транспортных происшествий до прибытия медицинских работников, сокращение времени реагирования на создавшуюся ЧС, совершенствование системы спасения и эвакуации пострадавших в ДТП.

Настоящая Программа предполагает дальнейшее развитие важнейших и наиболее эффективных направлений деятельности по повышению БДД.

Основные показатели реализации программы:

| Наименование мероприятия | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Итого 2014-2016гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нанесение дорожной разметки | 1.5 – 35 км 1.1, 1.6 – 25 км 1.13 – 0,6 км 1.14 – 7700 м2 1.18 – 36 шт. | 1.5 – 36 км 1.1, 1.6 – 28 км 1.13 – 0,7 км 1.14 – 7750 м2 1.18 – 36 шт | 1.5 – 37 км 1.1, 1.6 – 30 км 1.13 – 0,8 км 1.14 – 7800 м2 1.18 – 36 шт | 108 км 83 км 2,1 км 23250 м2 108 шт. |
| - Оборудование уличного освещения на улицах округа Муром | Замена старых светильников на энергосберегающие 70 шт. | 75 шт. | 80 шт. | 225 шт. |
| - Замена и установка дорожных знаков и указателей | Установка новых знаков – 100 шт. Замена старых знаков – 145 шт. | 100 шт. 145 шт. | 100 шт. 145 шт. | 300 шт. 435 шт. |
| - Строительство и установка светофорных объектов на перекрестках улиц по согласованию с комиссией по БДД | Реконструкция светофорного объекта на перекрестке ул. Октябрьская – Первомайская 1 объкт | Реконструкция светофорного объекта на перекрестке ул. Советская – Куликова 1 объект | Реконструкция светофорного объекта по решению комиссии по БДД 1 объект | 3 объекта |
| - Приобретение спецоборудования для оказания первой помощи при ДТП | Гидравлическая станция «Спрут» - 1 шт. | Пневмонические подушки (домкраты) – 2 шт. | Цилиндр с двумя штоками ЦГС – 2/80 – 1 шт. Стойки осветительные и сфонарями и кабелем – 1 шт. | 5 шт. |
| - Приобретение оборудования для формирования навыков безопасного поведения на улично-дорожной | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 3 шт. |

- VI. Ресурсное обеспечение Программы.

Для реализации программных мероприятий привлекаются средства из бюджета округа Муром. Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы составят 14550,0 тыс. рублей. Расходы по получателям средств и срокам приведены в следующей таблице:

тыс. руб.

|  | Год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | Итого |
| Всего: | 4850 | 4850 | 4850 | 14550 |
| В том числе: средства бюджета округа | 4850 | 4850 | 4850 | 14550 |

К реализации программных мероприятий будут привлекаться средства из внебюджетных источников – предприятий, организаций и  инвесторов на договорной основе.

VII. Перечень программных мероприятий.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств |  |  |  | Исполнители – ответственные за реализацию мероприятия | Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Ежегодное подведение итогов на заседании комиссии по безопасности дорожного движения о состоянии аварийности и дорожно-транспортной дисциплины на территории округа за текущий год. | 2014-2016 |  |  |  |  |  | УЖКХ ММ ОМВД* | Повышение эффективности системы управление в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| 1.2.Ежегодное заслушивание на заседании комиссии по безопасности дорожного движения перевозчиков, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах и допустивших нарушения правил дорожного движения. | 2014-2016 |  |  |  |  |  | УЖКХ ММ ОМВД* | Повышение эффективности системы управление в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| 1.3.Организация оформления городского общественного транспорта наглядной агитацией по профилактике безопасности дорожного движения. | 2014 2016 |  |  |  |  |  | УЖКХ ММ ОМВД* | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 1.4.Ежеквартальная корректировка дислокации дорожных знаков на территории округа соответствии с решениями комиссии по БДД. | 2014-2016 |  |  |  |  |  | УЖКХ ММ ОМВД* | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 1.5. Ежеквартальное обучение населения безопасному поведению на дорогах посредством СМИ, ориентированного на различные социальные группы населения, информирование о наиболее актуальных проблемах обеспечения БДД, а также об изменениях в законодательстве. | 2014 2016 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* ТРК«ММ» | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.6.Привлечение членов специализированной добровольной народной дружины к участию по обеспечению безопасности дорожного движения. | 2014-2016 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.7.Ежегодное проведение заседаний «круглого стола с участием руководителей администрации и Совета народных депутатов округа Муром, руководителей ГИБДД, СМИ с обсуждением состояния и мер по улучшению информационного обеспечения профилактики безопасности дорожного движения». | 2014-2016 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* ТРК«ММ» | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.8. Ежемесячное информирование населения через СМИ о состоянии аварийности на территории округа. | 2014-2016 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* ТРК«ММ» | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.9.Проведение не менее двух раз в год целевых опросов общественного мнения граждан об эффективности деятельности ГИБДД УВД по округу Муром по обеспечению БДД с вынесением основных проблемных вопросов на комиссию по БДД при администрации округа Муром. | 2014-2016 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* ТРК«ММ» |  |
| 1.10.Участие во Всероссийских акциях «Зебра», «Вежливый водитель», «Движение с уважением». | 2014-2016 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.11. Проведение профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений Правил дорожного движения во время летних каникул в городских и детских загородных лагерях. | 2014-2016 |  |  |  |  |  | УО ММ ОМВД* | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Сокращение детского травматизма. |
| 1.12.Проведение на территории округа и района целевых профилактических операций «Бахус», «Скорость», «Автобус», «Внимание, Дети!», «Обгон», «Внимание, переезд». | 2014-2016 |  |  |  |  |  | ММ ОМВД* | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| 1.13.Проведение регулярных занятий и конкурсов по БДД для детей дошкольного и школьного возраста на базе автогородка в Парке отдыха молодёжи, приобритение оборудования для формирования навыков безопасного поведения на улицно- дорожной сети. | 2014 2015 2016 2014- 2016 |  |  |  | 50 50 50 |  | УО КДМ ММ ОМВД* | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. Сокращение детского травматизма. |
| Раздел 2. Мероприятия, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов на территории округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Нанесение дорожной разметки. | 2014 2015 2016 |  |  |  | 1200 1200 1200 |  | УЖКХ | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 2.2.Оборудование уличного освещения на улицах округа. | 2014 2015 2016 |  |  |  | 1000 1000 1000 |  | УЖКХ | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 2.3. Замена и установка дорожных знаков и указателей. | 2014 2015 2016 |  |  |  | 900 900 900 |  | УЖКХ | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 2.4.Строительство и установка светофорных объектов на перекрестках улиц по согласованию с комиссией по БДД. | 2014 2015 2016 |  |  |  | 1500 1500 1500 |  | УЖКХ | Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| 2.5. Приобретение спецоборудования для оказания помощи при ДТП | 2014 2015 2016 |  |  |  | 200 200 200 |  | УЖКХ ГО и ЧС | Сокращение времени на деблокирование пострадавших в ДТП |
| Всего: | 2014 2015 2016 |  |  |  | 4850 4850 4850 |  |  |  |