Приложение № 2

к постановлению администрации округа

от_22.02.2011_ №___559__

Инвестиционная программа

Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети»

На 2011-2013 гг.

Паспорт

инвестиционной программы МУП «Тепловые сети» округа Муром

на 2011-2013 гг.

| Наименование Программы | Инвестиционная Программа МУП «Тепловые сети» |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса |
| Заказчик программы | Управление жилищно – коммунального хозяйства администрация округа Муром |
| Основные разработчики Программы | МУП «Тепловые сети»округа Муром |
| Исполнители мероприятий Программы | МУП «Тепловые сети»округа Муром |
| Цели Программы | Целью Программы является создание комфортных условий для проживания населения округа Муром |
| Задачи Программы | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения |
|  | Внедрение новых энергосберегающих технологий и современного оборудования |
| Сроки реализации Программы | 2011 -2013 гг. |
| Объемы финансирования Программы | Всего 101338,4 тыс.руб. с налогом на прибыль |
| Источники финансирования Программы | Собственные средства 101338,4 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Увеличение количества тепловой энергии потребителям Сокращение износа объектов теплоснабжения до 30 %, сокращение износа тепловых сетей до 51%, Снижение затрат на производство тепловой энергии на 2 % |
| Контроль за ходом и реализацией Программы | Администрация округа Муром |

Введение

Муниципальное унитарное предприятие округа Муром «Тепловые сети» образовано в ноябре 1981 года.

Предприятие создано в целях удовлетворения потребностей организаций и граждан округа Муром по снабжению тепловой энергией и горячей водой.

Предприятие осуществляет отпуск потребителям произведенной и купленной тепловой энергии, обеспечивает работоспособность оборудования котельных, тепловых пунктов и тепловых сетей.

1. Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

Изначально в МУП «Тепловые сети» входили только городские котельные. Впоследствии были переданы котельные, расположенные в районе округа. С января 2010 г.котельные расположенные в районе переданы с баланса МУП «Тепловые сети» на баланс МУП «Ока»

Основные показатели развития предприятия

| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовые котельные, ед. | 23 | 24 | 22 |
| Угольные котельные, ед. | 11 | 11 | 3 |
| Мазутные котельные, ед. | 4 | 4 | - |
| Тепловые пункты, ед. | 16 | 16 | 14 |
| Протяженность тепловых сетей, км | 182,99 | 179,39 | 162,529 |
| Установленная мощность котельных, Гкал/час | 328,85 | 329,05 | 312,28 |
| Основные фонды предприятия, млн. руб. | 328,0 | 330,1 | 343,2 |

В 2010 году по сравнению с 2009 годом количество угольных  и мазутных котельных уменьшилось в связи с передачей угольных и мазутных котельных расположенных в районе в МУП «Ока» и закрытием  2-х угольных  городских котельных.

Количество газовых котельных уменьшилось  в связи с передачей в кол-ве 3 ед. газовых котельных в МУП «Ока» , реконструкцией газовой котельной ул. Московкая-106 в ЦТП  и вводом вновь 2х модульных газовых котельных.

Уменьшение тепловых пунктов произошло из-за закрытия 2-х тепловых пунктов.

Протяженность тепловых сетей  и установленная мощность снижены в связи с передачей  в МУП « Ока».

Стоимость основных фондов увеличилась на 212,2 млн. руб., в связи с передачей фондов из Комитета по управлению муниципального имущества Администрации округа Муром.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшился отпуск тепловой энергии на 15,1 тыс. Гкал, и производство  на 3,3 тыс.Гкал. в связи с передачей  котельных расположенных в районе в МУП «ОКА». В результате проведенных реконструкций котельных, тепловых сетей и переключением тепловых нагрузок от объектов покупной тепловой энергии на собственные объекты  снизилась  покупка тепловой энергии 1,4 тыс. Гкал.

Отпуск тепловой энергии

| Наименование | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего отпущено т/энергии, тыс. Гкал | 596,0 | 590,8 | 572,1 | 599,8 |
| В т.ч. произведенная т/энергия, тыс. Гкал | 546,5 | 535,8 | 526,1 | 545,9 |
| Купленная т/энергия, тыс. Гкал | 49,5 | 55,0 | 46,0 | 53,9 |

- Для обеспечения бесперебойного функционирования были проведены:  капитальный ремонт и работы по реконструкции оборудования и систем

В  2008 году ремонтный фонд составил 18,1 млн. руб. в т.ч.

- Текущий ремонт – 2,35 млн. руб.

- Капитальный ремонт выполнен на сумму  15,72 млн.руб.:

- Капитальный  ремонт теплотрасс  ул. Кооперативная 8-10, ул. Энгельса, ул. Воровского, ул. Л.Толстого,  ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. РЗШ , ул. Красноармейская, ул. Пролетарская – ул.  Заводская, ул. Карла Маркса,  ул. Сурикова, ул. Комсомольская, ул. Мечникова-11а- ул. Мечникова-18а, ул. Серова, ул. Дзержинского, т/трасса отопления на ДЮСШ ул. Московская -118, пос. Войкова, Зименки, Булатниково, Молотицы , д/сад № 37 (РК-2) – на сумму 9639,9 тыс.руб.

- Изоляция теплотрасс –1494,31 тыс. руб.

- Капитальный ремонт котлов на котельных: Кленовая,  РК-1, РК-3, РК-2, РК-5, Мечникова45, о/л «Озерный», о/л Белый городок, Межищи, Пестенькино, Молотицы, Степаньково, Борисоглеб, Булатниково - на сумму  324,58 тыс.руб.

- Капитальный ремонт зданий котельных и ЦТП : кот. Красноармейская, РК-1, РК-3, Губкина, Кленовая, Гоголева, Профсоюзная, Московская 47, РТП, пос.Войкова, РК-5, Лавреньева-45, ЦТП РЗШ, ЦТП Мечникова, ЦТП Октябрьская, ЦТП Советская, Кооперативный проезд – на сумму 1216,8 тыс. руб.

- Капитальный ремонт насосов, запорной арматуры на котельных и ЦТП,  электродвигателей, водонагревателей – 3047,1 тыс. руб.

Выполнены работы по реконструкции на сумму 13,4 млн. руб.

- Монтаж автоматики котлов на РК-5                                     - 515,6 тыс. руб.

- проект реконструкции котельной «Спутник»                      - 49,1 тыс. руб.

- строительство гаража для легковых автомобилей              - 390,56 тыс. руб.

- реконструкция котла ДЕ-10/14 на РК-3                               - 733,14 тыс. руб.

- реконструкция т/трассы ГВС ул. Лаврентьева                    - 813,15 тыс. руб.

- реконструкция т/трассы РЗШ –гинекол-столовая МРЗ      - 710,57 тыс. руб.

- реконструкция горячей воды от ЦТП ул. РЗШ                   - 503,38 тыс. руб.

- реконструкция т/трас. Ул.Красноарм.-Первомайс.             -744,94 тыс.руб.

- реконструкция т/трас. от ЦРБ на жилфонд                          -51,88 тыс.руб.

- реконструкция т/трассы пос.Механизаторов                       -22,97 тыс. руб.

-Монтаж КСП на ЦТП                                                               - 447,29 тыс. руб.

- монтаж нового оборудования на ЦТП РЗШ                         -2573,5 тыс.руб.

- проект реконструкции т/трассы от РК-5 до ул. Куликова  - 106,9 тыс. руб.

- проект реконструкции кот. ул. Стахановская в ЦТП          - 48,95 тыс. руб.

- проект реконструкции электроснабжения  на РК-5             -142,6 тыс.руб.

- реконструкция т/трассы на д/сад № 37                                  - 441,8 тыс. руб.

- реконструкция т/трассы ул. Новая – Кирова                         - 360,6 тыс. руб.

- реконструкция т/трассы ул. Экземплярского                        - 503,92 тыс. руб.

- реконструкция т/трассы ул. Кооперативная                          - 105,0 тыс. руб.

- монтаж теплотрассы ул. Коммунальная 4-10                        - 495,92 тыс. руб.

- монтаж теплотрассы ул. Ж/д Проезд 1,2                               - 550,14 тыс. руб.

- монтаж теплотрассы на территории МРЗ                             - 3086,14 тыс. руб.

Ремонтный фонд  за  2009 год  выполнен на  42,20 млн. руб. в т.ч.

- Текущий ремонт – 2,66 млн. руб.

- Капитальный ремонт  - 39,54 млн.руб :

- Капитальный  ремонт теплотрасс  ул. Новая – 46, ул. Войкова-1, теплотрасса на школу № 16 , д/сад № 40, пос. Войкова, ул. Серова-38, т/трасса на территории РТП, институт (РК-2),  т/трасса на РЭУ-4 – Экземплярского-2, Пролетарская-5,  т/трасса гор. Воды от ЦТП Московская-106 к ЦТП Кооперативный проезд-3, Дзержинского-43  -  Нижегородская-29, т/трасса на СЭС (ЦРБ), кот. Кленовая, т/т ул. Орджоникидзе, ул. Кирова, т/т Московская-47, ЦТП Заводская, ул. Артема-55, ул. Лакина 89-92, ул. Колхозная, ул. Комсомольская, пос. Муромский, ул.  Владимирская, ТТ Ледовый Дворец и др. –на сумму  22,64  млн.руб.

- Изоляция теплотрасс –   10,24 млн. руб.

- Капитальный ремонт котлов на котельных: ЦРБ, о/л «Озерный» , пос. Войкова, Булатниково, Лаврентьева,45, Московская,47, Лаврентьева, РК-2, РК-3, кот. Муромский –  на сумму   0,20  млн.руб.

- Капитальный ремонт зданий котельных и ЦТП : ЦТП Московская 106,ЦТП МРЗ, ЦТП Пушкина, ЦТП Осипенко, РТП, Механизаторов, Кленовая, Губкина – на сумму 2,38   млн. руб.

- Капитальный ремонт насосов, запорной арматуры на котельных и ЦТП,  электродвигателей, водонагревателей –  на сумму 4,08 млн. руб.

Выполнены работы по реконструкции за счет прибыли на сумму 13,61 млн. руб

| • | Строительство гаража для автомобилей | 0,02 | млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| • | Проектные работы и монтаж дымовой трубы на кот. Губкина | 1,39 | млн. руб. |
| • | Реконструкция парового котла ДКВР на РК-3 | 1,10 | млн. руб. |
| • | Проектные работы (модул. котельная Гоголева ) | 2,35 | млн. руб. |
| • | Монтаж нагревательного устройства на кот. ул. Кленовая | 0,17 | млн. руб. |
| • | Реконструкция т/трассы от ЦТП ул. Пушкина до Вагонного депо | 6,79 | млн. руб. |
| • | Монтаж теплотрассы горячего водоснабжения по ул. Мичуринская | 1,79 | млн. руб. |

В 2010 году ремонтный фонд составил   - 19144,09 тыс.руб., в том числе:

Капитальный ремонт   -   15867,53 тыс.руб.

Текущий ремонт          -    3276,56 тыс.руб.

Реконструкция             -    10064,6 тыс.руб.   в том числе:

- реконструкция  т/трассы на территории МРЗ – 1652,5 тыс. руб.

- Реконструкция т/трассы по ул. Нижегородская-43 – 107,7 тыс. руб.

- Реконструкция т/трассы по ул. Дзержинская-49 – 339,7 тыс. руб.

- Реконструкция т/трассы по ул. Красноармейская – 791,5 тыс. руб.

- Реконструкция котельной по ул. Механизаторов – 2654,2 тыс. руб.

- Реконструкция бака горячей воды на ЦТП МРЗ – 2343,6 тыс. руб.

- Реконструкция здания котельной ЦРБ -  475,8 тыс. руб.

- Реконструкция здания бойлерной на РЗШ – 125 тыс. руб.

- Реконструкция котла на РК-2  - 127,3 тыс. руб.

- Проектные работы по реконструкции объектов – 1447,3 тыс. руб.

2.  Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям  тепловой энергии.

2.1.  Краткая характеристика абонентов и потребителей

В данном разделе приводятся данные в динамике за последние три года

- количество абонентов и потребителей, получающих тепловую энергию из системы коммунального теплоснабжения :

(чел.)

| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 7627 | 7933 | 5628 |

- по количеству приборов учета потребления тепловой энергии:

(шт.)

| 2008 г. | 2009 г. | 2010 |
| --- | --- | --- |
| 203 | 218 | 236 |

- краткая характеристика всех крупных абонентов

| № п\п | Наименование организации | Сумма (Гкал/год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | МЦ ЖКХ (население) | 374427 | 341950 | 383458 |
| 2 | ЦРБ | 6988 | 6083 | 7003 |
| 3 | Детская больница | 3068 | 2735 | 3118 |
| 4 | Управление культуры | 3012 | 2424 | 3201 |
| 5 | ОАО «Центр Телеком» | 758 | 754 | 928 |
| 6 | ФГУП «Почта России» | 523 | 482 | 600 |
| 7 | Институт ВлГУ | 3429 | 2529 | 3058 |
| 8 | ГУВД | 1248 | 1097 | 1364 |
| 9 | ОАО «Росжелдорстрой» | 898 | 670 | 793 |
| 10 | ГОРУНО | 34325 | 27637 | 35219 |
| 11 | ОАО «МРМЗ» | 2223 | 1618 | 1897 |
| 12 | ОАО «МРЗ» | 4551 | 2254 | 2743 |
| 13 | В/ч 22234 | 1972 | 1742 | 989 |
| 14 | ООО «Торис-Групп» | 5234 | 2475 | 2620 |

2.2. Анализ динамики изменений объемов потребления тепловой энергии из системы коммунального теплоснабжения

округа Муром за последние три года

| № п\п | Показатели | Ед. измерения | 2008 г. | 2009г | 2010г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность тепловых сетей в 2-хтрубном исполнении | км. | 182,99 | 179,39 | 162,529 |
| 2 | Мощность предприятия | тыс. Гкал/ч | 328,85 | 329,05 | 312,28 |
| 3 | Покупка тепловой энергии | Тыс. Гкал | 49,5 | 55 | 55 |
| 4 | Выработано тепловой энергии | Тыс. Гкал | 656,8 | 663,9 | 643,1 |
| 5 | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Тыс. Гкал | 15,3 | 15,1 | 14,8 |
| 6 | Потери тепловой энергии | Тыс. Гкал | 95,0 | 100,9 | 95,4 |
| 7 | Отпуск тепловой энергии всем потребителям всего | Тыс. Гкал | 596 | 590,8 | 587,7 |
| 8 | Доход от реализации, всего | Млн. руб. | 430,4 | 501,8 | 528,9 |
|  | в т.ч. от населения | Млн. руб. | 330,8 | 385,1 | 413,4 |
|  | От предприятий и организаций | млн. руб. | 99,6 | 116,7 | 115,5 |
| 9 | Экономически обоснованный тариф за 1 Гкал | руб. | 722,21 | 861,48 | 900 |
|  | в т.ч. для населения с НДС | руб. | 852,2 | 1016,54 | 1062 |

2.3. Оценка влияния различных факторов на объемы выработки тепловой энергии

На уровень потребления коммунальных ресурсов влияют несколько факторов:

- погодные условия, влечет за собой недополучение доходов;

- тарифная политика - рост цен на энергоресурсы.

- приборный учет  - расчетный метод не совпадает с фактическим потреблением тепловой энергии.

3. Анализ существующих проблем

На предприятии существует ряд проблем , связанных с реализацией тепловой энергии.

- Технологические потери при транспортировке тепловой энергии

- Потери тепловой энергии на собственные нужды источников теплоснабжения.

- Наличие котельных и тепловых пунктов, оборудование которых морально и физически устарело. Коэффициент полезного действия некоторых из них составляет менее 80 %.

- Дефицит мощности на одних котельных и избыток мощности на других .

Решением проблемы, связанной  с сокращением технологических потерь при транспортировке тепловой энергии предприятие намерено решать с применением труб с производственной  теплогидроизоляцией (ППУ), потери которых в 3-4 раза ниже по сравнению с традиционными изолировочными материалами.

Потери тепловой энергии на собственные нужды источников теплоснабжения могут быть сокращены за счет применения современного оборудования.

Проблема по замене теплоэнергетического оборудования с низким КПД, предусматривает замену котлов, газового , котельно-вспомогательного оборудования , электрооборудования, автоматики безопасности и регулирования на современные образцы отечественных и иностранных разработчиков, обеспечивающих возможность качественного и эффективного теплоснабжения потребителей.

Проблема дефицита мощности на одних котельных и  избыток мощности на других .предусматривает строительство ,реконструкцию тепловых сетей в целях повышения надежности, эффективности теплоснабжения и перераспределения подключенных тепловых нагрузок в соответствии с установленной мощностью котельных.

4. Перечень мероприятий инвестиционной программы на 2011-2013 г.г.

2011 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктуры

в тыс.руб.

| Всего | 8977,19 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 11221,49 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

2012 год

Реконструкция объектов теплоснабжения

- Реконструкция теплотрассы от ТП ул. Московская 106. (1 этап)

Суть реконструкции теплотрассы от ЦТП ул. Московская 106 заключается в повышении надежности и эффективности  теплоснабжения данного микрорайона, развитии внутриквартальных тепловых сетей в целях перераспределения подключенной нагрузки к установленной мощности котельной . В результате реконструкции данной  тепловой сети  предполагается:

- из-за дефицита мощности на котельной Московская 111-б переключить часть  тепловых нагрузок (5Гкал/час) на котельную РК№5, которая загружена только на 25% от установленной мощности.

-закрыть нерентабельную газовую котельную ул. Лаврентьева-1, переключив ее тепловые нагрузки (1,5Гкал/час) на котельную Московская 111б (загрузка 80%)

- реконструкция теплотрассы будет выполнена с применением трубопроводов с индустриальной теплогидроизоляцией,  в результате сократятся тепловые потери в 3-4 раза (на 425,Гкал/год), увеличится срок эксплуатации (до 30 лет), снижаются затраты на ремонт (ежегодно 1-1,2 млн. руб.) в год.

Сметная стоимость проекта

| № п/п | Наименование расходов | Сумма тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: | 10000 |
|  | Всего с налогом на прибыль | 12500 |

2.Реконструкция газовой котельной ГБ № 2

Суть проекта заключается в реконструкции газовой  котельной ГБ-2  с заменой физически изношенных  теплогенераторов ТГ-120  на современные котлы с высоким КПД, в целях снижения аварийности, улучшения качества предоставляемых услуг.

Реконструкция  обусловлена:

- Ввиду износа теплогенераторов в кол-ве 12 штук.

- Реконструкция котельной ГБ-2  позволит снизить аварийность, улучшит качество предоставляемых услуг , снизить износ основных фондов .

Сметная стоимость проекта

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: | 5960 |
|  | ВСЕГО с налогом на прибыль | 7450 |

3.Проектные работы.

в тыс.руб.

| Всего | 1400 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 1750 |

Модернизация теплового хозяйства

- Реконструкция газовой котельной пос. Войкова.

Реконструкция   котельной   поселок  Войкова  обусловлена  заменой чугун-

ных секционных котлов «Факел» на стальные типа КВГ-2,5  зарекомендовавших себя на протяжении многих лет как надежное и экономичное оборудование. .Установленные котлы «Факел»-Г имеют существенно ниже КПД по сравнению с водогрейными котлами КВГ-2,5,так согласно режимных карт технического отчета по режимно-наладочным испытаниям расход условного  топлива  на выработку 1 Гкал тепловой энергии составляет:  для котлов «Факел»-Г- 159,7 кг.у.т., для котлов КВГ-2,5   -152,4 кг.у.т.

На годовую выработку тепловой энергии котельной пос.Войкова получим экономию газа 48 тыс.м3.газа, а также исключим ежегодные затраты на ремонт котлов «Факел» в сумме  470 тыс.руб., т.к котлы КВГ-2,5 более долговечны и не требуют ежегодного ремонта . Реконструкция котельной пос.Войкова  позволит снизить аварийность, улучшит качество предоставляемых услуг , снизит износ основных фондов .

Сметная стоимость проекта

| № п/п | Наименование расходов | Сумма тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: | 3675 |

2.   Реконструкция котельной  пос. Муромский

Суть проекта заключается в реконструкции газовой  котельной пос. Муромский  с заменой физически устаревших самодельных котлов  на современные котлы промышленного производства типа КВГ-2,5-95, в целях снижения аварийности, улучшения качества предоставляемых услуг.

Реконструкция  обусловлена:

- Ввиду износа котлов в кол-ве 6 штук.

Котлы отработали  весь свой ресурс .

- Проводились замеры толщины стенки котла, вместо 3,2 мм составляет 1,7 мм.

- Реконструкция котельной пос. Муромский  позволит снизить аварийность, улучшит качество предоставляемых услуг , снизить износ основных фондов .

Сметная стоимость проекта

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | 3600 |

3. Установка приборов контроля по газу

в тыс. руб.

| Всего | 500 |
| --- | --- |

Установка приборов контроля по газу связана с необходимостью исполнения требований Ростехнадзора

5.. Установка пластинчатых теплообменников

в тыс.руб.

| Всего | 2000 |
| --- | --- |

Внедрение на предприятии пластинчатых теплообменников обосновано:

- высокой надежностью;

- низкими монтажными и эксплуатационными затратами;

- длительным сроком эксплуатации (до 25 лет);

- гибкостью к изменению параметров систем теплоснабжения.

6. Насосное оборудование

в тыс.руб.

| Всего | 1248 |
| --- | --- |

В целях повышения устойчивости работы необходимо заменить устаревшее насосное оборудование , превысивший срок эксплуатации дважды, на  насосы с лучшими техническими показателями.

7. Покупка транспорта

в тыс.руб.

| Всего | 2000 |
| --- | --- |

Покупка транспорта связана с увеличением оперативности работы, доставки  оборудования до места назначения в срок.

8.Установка частотного преобразователя

в тыс.руб.

| Всего | 1800 |
| --- | --- |

Применение частотных преобразователей сократит потребление электроэнергии на 3 %.

9.Прочее оборудование

в тыс.руб.

| Всего | 568 |
| --- | --- |

Обеспечение строительных площадок инфраструктуры

в тыс.руб.

| Всего | 3002,46 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 3753,08 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо

2013 год

1.Реконструкция  теплотрассы от ТП ул. Московская106 (2 этап)

Суть реконструкции теплотрассы от ЦТП ул. Московская 106 заключается в повышении надежности и эффективности  теплоснабжения данного микрорайона, развитии внутриквартальных тепловых сетей в целях перераспределения подключенной нагрузки к установленной мощности котельной . В результате реконструкции данной  тепловой сети  предполагается:

- из-за дефицита мощности на котельной Московская 111-б переключить часть  тепловых нагрузок (5Гкал/час) на котельную РК№5, которая загружена только на 25% от установленной мощности.

-закрыть нерентабельную газовую котельную ул. Лаврентьева-1, переключив ее тепловые нагрузки (1,5Гкал/час) на котельную Московская 111б (загрузка 80%)

- реконструкция теплотрассы будет выполнена с применением трубопроводов с индустриальной теплогидроизоляцией,  в результате сократятся тепловые потери в 3-4 раза (на 425,Гкал/год), увеличится срок эксплуатации (до 30 лет), снижаются затраты на ремонт (ежегодно 1-1,2 млн. руб.) в год.

Сметная стоимость проекта

| № п/п | Наименование расходов | Сумма тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: | 7000 |
|  | Всего с налогом на прибыль | 8750 |

Реконструкция теплотрассы по ул. Лакина (1этап)

Суть строительства теплотрассы ул. Лакина заключается:

-  в повышении надежности и эффективности  теплоснабжения данного микрорайона, монтажом тепловой сети от магистрали РК№5 до тепловой камеры ул. Куликова протяженностью 534 м в двухтрубном измерении с индустриальной тепловой изоляцией (ППУ)  часть тепловых нагрузок с РК№1,а именно с  ЦТП№2 по ул. Октябрьская (16,3Гкал/час) будут переключены  на РК№5 по ул. пр. Куйбышева-6. С подключением дополнительных нагрузок загрузка котельной РК№5 возрастет до 96% (становится рентабельной)

| № п/п | Наименование расходов | Сумма тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: | 12000 |
|  | Всего с налогом на прибыль | 15000 |

2.Проектные работы.

в тыс.руб.

| Всего | 1300 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 1625 |

Модернизация теплового хозяйства

1.  Реконструкция теплотрассы по ул. Лакина  (2этап)

в тыс.руб.

| Всего | 6000 |
| --- | --- |

2. Установка приборов контроля по газу                                               в тыс. руб.

| Всего | 500 |
| --- | --- |

Установка приборов контроля по газу связана с необходимостью исполнения требований Ростехнадзора

3. Установка пластинчатых теплообменников                                 в тыс.руб.

| Всего | 2300 |
| --- | --- |

Внедрение на предприятии пластинчатых теплообменников обосновано:

- высокой надежностью;

- низкими монтажными и эксплуатационными затратами;

- длительным сроком эксплуатации (до 25 лет);

- гибкостью к изменению параметров систем теплоснабжения.

5. Насосное оборудование                                                                         в тыс.руб.

| Всего | 1000 |
| --- | --- |

В целях повышения устойчивости работы необходимо заменить устаревшее насосное оборудование , превысивший срок эксплуатации дважды, на  насосы с лучшими техническими показателями.

6. Покупка транспорта                                                                  в тыс.руб.

| Всего | 2300 |
| --- | --- |

Покупка транспорта связана с увеличением оперативности работы, доставки  оборудования до места назначения в срок.

7.Установка частотных преобразователей                                  в тыс.руб.

| Всего | 1800 |
| --- | --- |

Применение частотных преобразователей сократит потребление электроэнергии на 3 %.

8.Прочее оборудование                                                              в тыс.руб.

| Всего | 748 |
| --- | --- |

Обеспечение строительных площадок инфраструктуры

| Всего | 7994,26 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 9992,83 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо

5. Сводная оценка потребности в инвестициях, источники финансирования и система мониторинга

| № п/п | Наименование объекта и цель строительства | Суть проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2011 год =8977,19 тыс. руб. |
| 2 | Обеспечение строительных площадок инфраструктуры | Обеспечение строительных площадок инфраструктуры позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, увеличить КПД котельных, рационально расходовать топливо. Источники финансирования Собственные средства – 8977,19 тыс.руб. С налогом на прибыль - 11221,49 тыс. руб. |
| 2012год = 35010,46 тыс. руб. |
| 3 | Реконструкция теплотрассы от ТП ул.Московская106 (1этап) | Суть реконструкции теплотрассы от ТП ул.Московская 106 заключается в повышении надежности и эффективности теплоснабжения данного микрорайона, развитие внутриквартальных тепловых сетей в целях перераспределения тепловых нагрузок в соответствии с установленной мощностью котельных Московкая 111б иРК№5 Источники финансирования : Собственные средства – 10000 тыс.руб. С налогом на прибыль - 12500 тыс.руб. |
| 4 | Реконструкция котельной ГБ-2 | Суть проекта заключается в реконструкции газовой котельной ГБ-2 с заменой физически изношенных теплогенераторов ТГ-120 на современные котлы с высоким КПД, в целях снижения аварийности, улучшения качества предоставляемых услуг. Источники финансирования : Собственные средства – 5960 тыс.руб. С налогом на прибыль - 7450 тыс.руб. |
| 5 | Проектные работы | Источники финансирования : Собственные средства – 1400 тыс.руб. С налогом на прибыль - 1750 тыс.руб. |
| 6 | Модернизация теплового хозяйства | Модернизация осуществляется за счет амортизации основных фондов предприятия. Целью модернизации является: замена изношенного оборудования на более современное и производительное; снижение количества простоев оборудования (поломок) из-за его морального устаревания; требований Ростехнадзора на установку приборов учета. Источники финансирования Собственные средства – 14648 тыс. руб. |
| 6 | Обеспечение строительных площадок инфраструктуры | Обеспечение строительных площадок инфраструктуры позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, увеличить КПД котельных, рационально расходовать топливо. Источники финансирования Собственные средства – 3002,46 тыс. руб. С налогом на прибыль – 3753,08 тыс.руб. |
| 2013 год =42942,26 тыс. руб. |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТП ул.Московская106 (2этап) | Суть реконструкции теплотрассы от ТП ул.Московская 106 заключается в повышении надежности и эффективности теплоснабжения данного микрорайона, развитие внутриквартальных тепловых сетей в целях перераспределения тепловых нагрузок в соответствии с установленной мощностью котельных Московкая 111б иРК№5 Источники финансирования : Собственные средства – 7000 тыс.руб. С налогом на прибыль - 8750 тыс.руб. |
| 8 | Строительство теплотрассы по ул. Лакина | Суть строительства теплотрассы ул. Лакина заключается - в повышении надежности и эффективности теплоснабжения данного микрорайона, с монтажом тепловой сети от магистрали РК№5 до тепловой камеры ул.Куликова протяженностью 534м в двухтрубном измерении с индустриальной тепловой изоляцией (ППУ) часть тепловых нагрузок с РК№1,а именно сЦТП№2 по ул.Октябрьская(16,3Гкал/час)будут переключены на РК№5 по ул.пр.Куйбышева. 6,. С подключением дополнительных нагрузок загрузка котельной РК№5 возрастет до 96% (становится рентабельной) Источники финансирования : Собственные средства – 12000тыс. руб. С налогом на прибыль -15000 тыс.руб. |
| 9 | Проектные работы | Источник финансирования : Собственные средства 1300 тыс. руб. С налогом на прибыль -1625 тыс.руб. |
| 10 | Модернизация теплового хозяйства | Модернизация осуществляется за счет амортизации основных фондов предприятия. Целью модернизации является: замена изношенного оборудования на более современное и производительное; снижение количества простоев оборудования (поломок) из-за его морального устаревания; требований Ростехнадзора на установку приборов учета. Источники финансирования Собственные средства – 14648 тыс. руб. |
| 11 | Обеспечение строительных площадок инфраструктуры | Обеспечение строительных площадок инфраструктуры позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, увеличить КПД котельных, рационально расходовать топливо. Источники финансирования Собственные средства – 7994,26 тыс. руб. С налогом на прибыль – 9992,83 тыс. руб. |

6. Ресурсное обеспечение программы.

На реализацию мероприятий инвестиционной программы   необходимо  направить 101338,4  тыс. руб.

Тыс. руб. с налогом на  прибыль без НДС

| № | Наименование источника | Всего, | В т.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | Федеральный бюджет | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Областной бюджет | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Местный бюджет | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Собственные средства | 101338,4 | 11221,5 | 40101,1 | 50015,8 |
|  | ИТОГО | 101338,4 | 11221,5 | 40101,1 | 50015,8 |

7. Источники  формирования собственных средств предприятия.

Удельный вес собственных средств, направляемых на реализацию программы составляет  100 % .

Источники  формирования собственных средств предприятия являются:

Тыс. руб. с налогом на  прибыль без НДС

| № | Наименование источника | Всего, | В т.ч. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | Инвестиционная составляющая | 47075,0 | 0,0 | 21700,0 | 25 375,0 |
| 2 | Амортизация* | 29 296,0 | 0,0 | 14 648,0 | 14 648,0 |
| 3 | Тариф на подключение | 24 967,4 | 11 221,5 | 3 753,1 | 9 992,8 |
|  | ИТОГО | 101338,4 | 11 221,5 | 40101,1 | 50 015,8 |

8. Расчет инвестиционной составляющей в тарифе

на 2011-2013 г.г.

| Год | Источники финансирования | Собственные средства (тыс. руб.) | Собственные средства с налогом на прибыль (тыс. руб.) | Объем Гкал | Инвестиционная составляющая руб./ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | Прибыль |  |  | 599763,8 |  |
| 2012 | Прибыль | 17360 | 21700 | 599763,8 | 36,18 |
| 2013 | Прибыль | 20300 | 25375 | 599763,8 | 42,31 |

9. Расчет  тарифа на подключение    2011-2013 г.г.

без НДС

| Год | Стоимость работ (тыс. руб.) | Затраты с учетом налога на прибыль (тыс. руб.) | Подключаемая тепловая нагрузка (Гкал/час) | Размер тарифа на подключение БЕЗ учета налога на прибыль руб./ Гкал | Размер тарифа на подключение с налогом на прибыль руб./ Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 19973,92 | 24967,40 | 4,7632 | 4193381,97 | 5241728,25 |
| 2011 | 8977,19 | 11221,5 | 2,1408 | 4193381,97 | 5241728,25 |
| 2012 | 3002,46 | 3753,1 | 0,716 | 4193381,97 | 5241728,25 |
| 2013 | 7994,26 | 9992,8 | 1,9064 | 4193381,97 | 5241728,25 |

Перечень

объектов  строительства, предлагаемых к вводу на 2011-2013 годы,

для разработки инвестиционных программ

МУП «Тепловые сети» округа Муром

| Год | Наименование объекта | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Присоединяемая нагрузка, Гкал/час | Ориентировочная сметная стоимость, без НДС, в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопл. | ГВС |  |
| 2011 год | ул. Нижегородская | 9 | 108 | 0,4380 | 0,1831 | 2 237 396 |
|  | Владимирское шоссе | 9-10 | 254 | 0,8047 | 0,7150 | 4 868 172 |
| 2012 год | Ул. К.Маркса | 5 | 80 | 0,3220 | 0,1430 | 1 674 528 |
|  | Ул. Мечникова (р-н ж/д № 10 по ул. Куликова) | 9 | 40 | 0,1800 | 0,0710 | 1 024 949 |
| 2013 год | Ул. Энгельса (р-н ж.д. № 25) | 9 | 180 | 0,6554 | 0,3215 | 3 808 816 |
|  | Ул. Лакина | 9 | 108 | 0,4466 | 0,1929 | 3 463 810 |
|  | Ул. Машинистов | 9 | 72 | 0,2200 | 0,0700 | 2 896 248 |
|  |  |  |  | 3,0667 | 1,6965 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 4,7632 | 19 973 919 |

10 . Оценка  социально – экономической эффективности

реализации Программы.

Привлечение средств населения и предприятий  при формировании тарифа  предприятия позволит реализовать  мероприятия   инвестиционной программы  предприятия.

Итогом выполнения работы должны быть:

| Задача | Показатели | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | Тепловые сети -% износа | 53 | 52 | 51 |
|  | Ввод тепловых сетей - км |  | 1.6 | 1,44 |
| 2. Внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования. | Снижение затрат по производству тепловой энергии % | 2,0 | 2.0 | 2.0 |

Кроме того, оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:

о

1. Критерий  количества  обращений  граждан  -  К  - оценивает

качество жилищно-коммунального обслуживания:

о      Оотч                                    о

К   = -------- = 0,75                      К ожидаемый = 0,6

Опред

Оотч  -  количество  обращений  граждан в диспетчерские службы

предприятий в отчетном году;

Опред  -  количество  обращений граждан в диспетчерские службы

Предприятий  в предыдущем отчетному году.

о

К  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

а

2. Критерий  аварийности  - К - позволяет судить  о надежности

работы инженерных систем жизнеобеспечения:

а     Аотч

К  = ------------ = 0

Апред

Аотч    -   количество   аварий   на   объектах   коммунальной

инфраструктуры  и  сетях предприятия за отчетный

год;

Апред  -  количество аварий на жилищно-коммунальных объектах и

сетях предприятия за предыдущий отчетному год.

а

К  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

ф

3. Критерий   финансовой   стабилизации   -     К  -  отражает

инвестиционную привлекательность предприятия:

ф     Кз                             ф

К  = ---- = 0,92               К  ожидаемый = 0,8

Дз

Кз    -    кредиторская    задолженность    предприятия  на конец отчетного года;

Дз  - дебиторская задолженность предприятия  на конец отчетного года;

ф

К  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

4. Критерий комфортности -

к     Сн                                   к

К  = ---- = 0,54                     К ожидаемый = 0,65

Сф

Сн  -  финансовые  средства,  необходимые  на  модернизацию  и

капитальный    ремонт    коммунальных    объектов   и   инженерной

инфраструктуры предприятия  в отчетном году;

Сф  -  фактические  капитальные  вложения  на  модернизацию  и

капитальный    ремонт    коммунальных    объектов   и   инженерной

предприятия  в отчетном году;

к

К  должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.

Эффективность реализации  Программы и использования выделенных на нее средств  будет обеспечена за счет:

- исключения возможности нецелевого использования средств;

- прозрачности использования  средств;

- адресного предоставления средств.

Выводы:

Реализация Инвестиционной программы МУП «Тепловые сети» округа Муром на 2011-2013 г.г. позволит выполнить мероприятия,  предусмотренные Техническим заданием  на разработку Инвестиционной программы МУП «Тепловые сети», обеспечить стабильное теплоснабжение,  горячее водоснабжение и  доступность предоставляемых услуг населению округа.

Директор МУП «Тепловые сети»                                                  В.Л.Васильев

| Приложение № 1 |
| --- |
| к Инвестиционной программе МУП "Тепловые сети" на 2011-2013 г.г. |
| Инвестиционная программа МУП "Тепловые сети" 2011-2013 г.г. |
|  |  | с налогом на прибыль и без НДС |
| Наименование статьи | ВСЕГО | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | Собственные средства | Собственные средства | Собственные средства | Собственные средства |
| Реконструкция котельных и т/трасс (за счет прибыли) | 47075,0 | 0,0 | 21700,0 | 25375,0 |
| Реконструкция теплотрассы от ТП Московская-106 | 21250,0 | 0,0 | 12500,0 | 8750,0 |
| Реконструкция котельной ГБ-2 | 7450,0 | 0,0 | 7450,0 | 0,0 |
| Строительство т/трассы ул. Лакина (1 этап) | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 |
| Проектные работы | 3375,0 | 0,0 | 1750,0 | 1625,0 |
| Модернизация теплового хозяйства (за счет амортизации) | 29296,0 | 0,0 | 14648,0 | 14648,0 |
| Реконструкция котельной РТП | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция котельной пос. Войково | 3675,0 | 0,0 | 3675,0 | 0,0 |
| Реконструкция котельной Муромский | 3600,0 | 0,0 | 3600,0 | 0,0 |
| Строительство т/трассы ул. Лакина (2 этап) | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 6000,0 |
| Установка приборов контроля по газу | 1000,0 | 0,0 | 500,0 | 500,0 |
| Установка тепловых счетчиков | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка приборов "Комплексон", | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Установка пластинчатых теплообменников | 4300,0 | 0,0 | 2000,0 | 2300,0 |
| Насосное оборудование | 1680,0 | 0,0 | 680,0 | 1000,0 |
| Транспорт | 4300,0 | 0,0 | 2000,0 | 2300,0 |
| Установка радиоционной части котла ПТВМ-30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка частотных преобразователей, | 3600,0 | 0,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| Прочее оборудование | 1141,0 | 0,0 | 393,0 | 748,0 |
| Обеспечение строительных площадок инфраструктуры | 24967,4 | 11221,5 | 3753,1 | 9992,8 |
| Всего по МУП «Тепловые сети»: | 101338,4 | 11221,5 | 40101,1 | 50015,8 |
| Директор МУП "Тепловые сети" |  |  |  | В.Л.Васильев |