Приложение  № 4

к постановлению администрации округа                                                                                        от __22.02.2011__№  _559_

Инвестиционная  программа МУП ПЖРЭП № 3

Паспорт Инвестиционной программы МУП ПЖРЭП № 3

по «Водоотведению»  на 2011-2013 гг.

| Наименование Программы | Инвестиционная Программа МУП ПЖРЭП №3 |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 Об утверждении методических рекомендаций по разработке ивестицион-ных программ организаций коммунального комплекса Долгосрочная целевая комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры о.Муром на 2010-2015 г.г., утвержденной решением Совета народных депутатов о.Муром № 945 от 22.12.2009г. Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ПЖРЭП № 3 на 2011 – 2013 годы |
| Заказчики программы | Администрация о. Муром |
| Основные разработчики Программы | МУП ПЖРЭП №3 |
| Исполнители мероприятий Программы | МУП ПЖРЭП №3 |
| Цели Программы | Повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. |
|  | Увеличение пропускной способности сетей водоотведения. |
|  | Создание комфортных условий для проживания населения о.Муром |
| Задачи Программы | Реконструкция существующих объектов водоотведения. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2013гг. |
| Объемы финансирования Программы | Водоотведение: Собственные средства – 3243,9 т.руб.(без учета НДС) |
| Источники финансирования Программы | Собственные средства предприятия – надбавка к тарифу и амортизационные отчисления предприятия |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями. |
|  | Сокращение износа основных средств: - 2011 год – до 64,0% 2012 год – до 57,3% 2013 год – до 52,3% |
| Контроль за ходом и реализацией Программы | Администрация о.Муром |

##### Пояснительная записка к Инвестиционной программе

МУП ПЖРЭП № 3 округа Муром на 2011 – 2013 гг.

ВВЕДЕНИЕ.

Муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно-ремонтное эксплуатационное предприятие № 3» (МУП ПЖРЭП № 3) округа Муром образовано в декабре 1997 года.

Предприятие является многоотраслевым. Одним из видов деятельности является отведение стоков.

Предприятие осуществляет отведение стоков, обеспечивает работоспособность очистных сооружений, канализационных насосных станций и сетей канализации.

### Раздел ВОДООТВЕДЕНИЕ

  - Анализ существующего состояния систем водоотведения.

Основные показатели развития предприятия:

| № п/п | Наименование | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная насосная станция | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Очистные сооружения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Протяженность канализационных сетей | 18 км | 18 км | 18 км | 18 км |
| 4 | Мощность очистных сооружений, т.м3/сутки | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |

Прием стоков на очистные сооружения:

| Наименование | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего принятых сточных вод | 1733,4 | 1702,7 | 1660,8 | 1594,1 |

2. Краткая характеристика абонентов и потребителей.

- количество абонентов и потребителей, сбрасывающих сточные воды в систему

канализации:

|  | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | 54 | 62 | 62 | 62 |

-    краткая характеристика всех крупных абонентов:

| № п/п | Наименование организации | Количество (м3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| 1 | Городская больница | 42584 | 42684 | 42684 |
| 2 | Управление образования | 55428 | 55428 | 55428 |
| 3 | Комитет физк. и спорта | 23403 | 23403 | 24096 |
| 4 | Население | 1288289 | 1251628 | 1204454 |

2.1. Анализ динамики изменений объемов сброса сточных вод в систему коммунальной канализации МУП ПЖРЭП № 3 за последние 3 года.

#### Водоотведение

| № п\п | Показатели | Ед. изм. | Отчет за предыдущий период 2008 г. | Факт 2009 г. | Отчет в процентах | Прогноз на 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | к плану | к отчету |  |
| 1 | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | км. | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100 | 100 | 18,0 |
| 2 | Пропускная способность канализации | тыс. м3/сут. | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | 15 |
| 3 | Фактическая пропускная способность канализации | тыс. м3/сут. | 7 | 7 | 7 | 100 | 100 | 7 |
| 4 | Пропуск сточных вод, всего | тыс. м3 | 1660,8 | 1730,0 | 1594,1 | 96,0 | 104,2 | 1676,5 |
|  | в т.ч. от населения | тыс. м3 | 1204,5 | 1228,1 | 1128,3 | 98,1 | 106,7 | 1214,5 |
|  | от предприятий и организация | тыс. м3 | 456,3 | 501,9 | 465,8 | 90,9 | 98,0 | 462,0 |
| 5 | Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 1660,8 | 1730,0 | 1594,1 | 96,0 | 104,2 | 1676,5 |
|  | в т.ч. на биологическую очистку | тыс. м3 | 1660,8 | 1730,0 | 1594,1 | 96,0 | 104,2 | 1676,5 |
| 6 | Доход от реализации, всего | млн. руб. | 12,5 | 16,5 | 15,2 | 75,8 | 82,2 | 17,2 |
|  | в т.ч. от населения | млн. руб. | 8,4 | 11,0 | 10,1 | 76,4 | 83,2 | 11,9 |
|  | от предприятий и организаций | млн. руб. | 4,1 | 5,5 | 5,1 | 74,5 | 80,4 | 5,3 |

3. Краткое описание системы водоотведения.

3.1. Характеристика производственных мощностей системы водоотведения.

Система водоотведения предприятия включает в себя :

-    канализационные сети общей протяженностью 18 км;

-     канализационную насосную станцию (КНС) – 1 ед.;

-     очистные сооружения биологической очистки сточных вод (ОСБО) микрорайона

Вербовский производительностью 7 тыс.м3/сутки, блока доочистки –

17 тыс.м3/сутки. Наладка очистных сооружений произведена в 1990 году. На ОСБО поступают стоки всего микрорайона Вербовский и от ФГУП МПЗ.

3.2. Описание технологии очистки сточных вод.

-      Канализационная насосная станция № 25 по ТП 902-2-164 – 1 шт.

-    Песколовки с круговым движением воды, диаметром 4м по ТП 902-2-331 – 2 шт.

-    Водоизмерительный лоток Вентури по ТП 902-2-164 – 1 шт.

-    Блок емкостей биологической очистки по ТП 902-3-15 в составе:

-    4 первичных отстойника;

-    4 регенератора;

-    4 аэротенка;

-    4 вторичных отстойника;

-    4 сооружения для насыщения сточных вод кислородом;.

Блок доочистки по ТП 902-4-3 в составе:

-  2 барабанные сетки типа БСБ 3-2,8;

-  6 песчаных фильтров;

-  насосная станция;

-  резервуар для чистой воды;

-  резервуар для грязной промывной воды.

2 контактных резервуара по ТП 901-7-2.

Хлораторная на жидком хлоре по ТП 901-7-2.

Производственно – вспомогательное здание по ТП 902-9-11.

Канализационная насосная станция № 24 по ТП 902-1-59.

Канализационная насосная станция № 23 по ТП 902-1-53.

2 песковые площадки.

6 иловых площадок.

3.3. Анализ существующих сооружений.

Очистные сооружения эксплуатируются с 1979 года. За время эксплуатации очистных сооружений бетонные отстойники разрушаются за счет кислой среды в сточных водах. Проводимые ремонты эффекта не дают. Оборудование очистных сооружений морально – физически устарело. Требуется новая технология очистки сточных вод.

Ежегодно МУП ПЖРЭП № 3 разрабатывает мероприятия по охране и рациональному использованию природных ресурсов, они включают в себя:

- реконструкцию очистных сооружений (проектные работы),

- замену фильтросных труб,

- реконструкцию системы песколовок.

Выполнение этих и других мероприятий улучшат работу очистных сооружений и очистку сточных вод.

4. Определение приоритетных направлений инвестирования

В соответствии с долгосрочной целевой комплексной программой развития систем   коммунальной  инфраструктуры округа Муром на 2010-2015 годы основными  направлениями  инвестиционной программы предприятия на 2011-2013 годы будут:

-  мероприятия  по развитию  системы водоотведения в округе.

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации  программы

| Задача | Показатели | 2011г | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция объектов водоотведения | Сокращение износа основных фондов объектов водоотведения, % | 64,0 | 57,3 | 52,3 |

Кроме того, оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:

1. Критерий  количества  обращений  граждан  -  Ко  - оценивает

качество жилищно-коммунального обслуживания:

Оотч

Ко  = --------, где                  	Ко  = 6 / 15 = 0,4

Опред

Оотч  -  количество  обращений  граждан в диспетчерские службы

предприятий в отчетном году;

Опред  -  количество  обращений граждан в диспетчерские службы

Предприятий  в предыдущем отчетному году.

Ко  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

2. Критерий  аварийности  - Ка - позволяет судить  о надежности

работы инженерных систем жизнеобеспечения:

а       Аотч

К  =     --------, где  Ка = 0

Апред

Аотч    -   количество   аварий   на   объектах   коммунальной

инфраструктуры  и  сетях предприятия за отчетный

год;

Апред  -  количество аварий на жилищно-коммунальных объектах и

сетях предприятия за предыдущий отчетному год.

а

К   должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

ф

3. Критерий   финансовой   стабилизации   -     К  -  отражает

инвестиционную привлекательность предприятия:

ф    Кз

К  = ----, где

Дз

Кз    -    кредиторская    задолженность    предприятия  на конец отчетного года;

Дз  - дебиторская задолженность предприятия  на конец отчетного года;

ф

К  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

4. Критерий комфортности -

к    Сн

К  = ----, где

Сф

Сн  -  финансовые  средства,  необходимые  на  модернизацию  и

капитальный    ремонт    коммунальных    объектов   и   инженерной

инфраструктуры предприятия  в отчетном году;

Сф  -  фактические  капитальные  вложения  на  модернизацию  и

капитальный    ремонт    коммунальных    объектов   и   инженерной

предприятия  в отчетном году;

к

К  должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.

Директор МУП ПЖРЭП № 3                     С.Н.Зотов

##### Паспорт Инвестиционной программы МУП ПЖРЭП № 3

по «Водоснабжению»  на 2011-2013 гг.

| Наименование Программы | Инвестиционная Программа МУП ПЖРЭП №3 |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестицион-ных программ организаций коммунального комплекса Долгосрочная целевая комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры о.Муром на 2010-2015 г.г., утвержденной решением Совета народных депутатов о.Муром № 945 от 22.12.2009г. Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ПЖРЭП № 3 на 2011 – 2013 годы |
| Заказчики программы | Администрация о. Муром |
| Основные разработчики Программы | МУП ПЖРЭП №3 |
| Исполнители мероприятий Программы | МУП ПЖРЭП №3 |
| Цели Программы | Повышение надежности работы систем водоснабжения и в соответствии с нормативными требованиями. |
|  | Увеличение пропускной способности сетей водоснабжения. |
|  | Создание комфортных условий для проживания населения о.Муром |
| Задачи Программы | Реконструкция существующих объектов водоснабжения. |
| Сроки реализации Программы | 2011 – 2013гг. |
| Объемы финансирования Программы | Водоснабжение: Собственные средства – 2300,0 т.руб.(без учета НДС) |
| Источники финансирования Программы | Администрация о.Муром |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений. |
|  | Создание неприкосновенного противопожарного запаса воды. |
|  | Сокращение износа основных средств: - 2011 год – до 61,8% 2012 год – до 56,5% 2013 год – до 51,7% |
| Контроль за ходом и реализацией Программы | Администрация о.Муром |

##### Пояснительная записка к Инвестиционной программе

МУП ПЖРЭП № 3 округа Муром на 2011 – 2013 гг.

ВВЕДЕНИЕ.

Муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно-ремонтное эксплуатационное предприятие № 3» (МУП ПЖРЭП № 3) округа Муром образовано в декабре 1997 года.

Предприятие является многоотраслевым. Одним из видов деятельности является бесперебойное обеспечение населения микрорайона Вербовский питьевой водой.

Предприятие осуществляет отпуск потребителям холодной воды, обеспечивает работоспособность оборудования артезианских скважин, станции II подъема, сетей водопровода.

# Раздел   ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- Анализ существующего состояния систем водоснабжения.

Основные показатели развития предприятия:

| № п/п | Наименование | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арт. скважины | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Станция II подъема | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Протяженность водопроводных сетей | 19,4 км | 19,4 км | 19,4 км | 19,4 км |
|  | Мощность станции II подъема, м3/сут. | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |

Отпуск воды:                                                                  (тыс.куб.м)

| Наименование | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего отпущено воды | 1443,0 | 1424,2 | 1388,8 | 1337,2 |

2. Краткая характеристика абонентов и потребителей.

- количество абонентов и потребителей, получающих питьевую воду из систем

водоснабжения:

|  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 59 | 62 | 60 |

- по количеству приборов учета потребления воды:

Водоснабжение

| 2006 год | 2007 год | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| 1034 | 1455 | 1804 |

- краткая характеристика всех крупных абонентов:

| № п/п | Наименование организации | Количество (м3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 год | 2007 год | 2008 год |
|  | Городская больница | 42684 | 42684 | 42628 |
|  | Управление образования | 55428 | 55428 | 55428 |
|  | Комитет физк. и спорта | 23403 | 21534 | 24096 |
|  | Население | 1288289 | 1251628 | 1228800 |

2.1. Анализ динамики изменений объемов потребления воды из системы коммунального водоснабжения МУП ПЖРЭП № 3 за последние 3 года.

Водоснабжение

| № п\п | Показатели | Ед. изм. | Отчет за предыдущий период 2008 г. | Факт 2009 г. | Отчет в процентах | Прогноз на 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | факт | к плану | к отчету |  |
| 1 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | км. | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 100 | 100 | 19,4 |
| 2 | Мощность предприятия | тыс. м3/сут. | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 100 | 100 | 11,5 |
| 3 | Фактическая мощность | тыс. м3/сут. | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 100 | 100 | 7,6 |
| 4 | Получение воды со стороны | тыс. м3 | 62,7 | 137,0 | 354,4 | 45,8 | 17,7 | 232,0 |
| 5 | Подача воды в сеть | тыс. м3 | 1424,8 | 1557,0 | 1337,2 | 91,5 | 106,6 | 1459,4 |
| 6 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 100,0 | 100,0 | 37,0 |
| 8 | Отпуск воды всем потребителям всего | тыс. м3 | 1388,8 | 1502,0 | 1337,2 | 92,5 | 103,9 | 1404,4 |
|  | в т.ч. населению | тыс. м3 | 1228,8 | 1260,0 | 1230,0 | 97,5 | 99,9 | 1212,1 |
|  | предприятиям и организациям | тыс. м3 | 152,4 | 234,4 | 159,2 | 65,0 | 95,7 | 140,0 |
| 9 | Доход от реализации, всего | млн. руб. | 7,6 | 9,6 | 8,1 | 79,2 | 93,8 | 10,2 |
|  | в т.ч. от населения | млн. руб. | 6,6 | 7,7 | 7,0 | 85,7 | 94,3 | 8,8 |
|  | от предприятий и организаций | млн. руб. | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 83,3 | 100,0 | 1,4 |
| 10 | Экономически обоснованный тариф за 1 м3 воды | руб. | 5,54 | 6,39 | 6,39 | 86,7 | 86,7 | 7,31 |
|  | в т.ч. для населения | руб. | 6,44 | 7,24 | 7,24 | 89,0 | 89,0 | 8,63 |

3. Краткое описание системы водоснабжения.

3.1. Характеристика производственных мощностей системы водоснабжения.

Население микрорайона Вербовский снабжается подземной питьевой водой из артскважин, расположенных на территории микрорайона Вербовский. Водоподготовка отсутствует.

На Заречной части микрорайона расположена станция II подъема с двумя резервуарами 200 м3 и 300 м3 и  четырьмя артезианскими скважинами.

Скважины оборудованы наружными насосами ЭЦВ10-120-65.

Станция II подъема построена в 1958 году и в настоящее время требует проведения реконструкции.

Вода из артскважин поступает в резервуары, из резервуаров центробежными насосами Д 320-50 подается в разводящую сеть микрорайона. Из разводящей сети микрорайона на административную часть микрорайона подается по водоводу d 150, проложенному по дну реки Вербовка. Пропускная способность данного водовода недостаточна. Для увеличения пропускной способности необходимо проложить второй водовод.

На административной части микрорайона находится артскважина, оборудованная наружным насосом ЭЦВ10-120-100, которая подает воду в котельную   на приготовление горячей воды для нужд микрорайона.

Скважина работает непосредственно в сеть наливом в баки-аккумуляторы горячей воды.

Диаметр существующего водовода от скважины занижен и требуется прокладка нового водовода d 219 мм.

На балансе находятся 19,4 км сетей водопровода с общим износом 70,0%. Износ сетей приводит к авариям на водопроводе.

В 2006 году зарегистрировано 12 аварий.

В 2007 году зарегистрировано 16 аварий.

В 2008 году зарегистрирована 21 авария.

В 2009 году зарегистрировано 16 аварий.

3.2. Характеристика сетей водоснабжения.

Протяженность сетей водопровода – 19,4 км,

в том числе по диаметрам:  до 200 мм – 17,8 км,

200 мм – 1,6 км

по материалам труб: чугун – 19,03 км,

капрон – 0,37 км.

Повреждения на сетях (нарушения целостности стыков, переломы труб, свищи, трещины в трубах):

2006 год – 12 шт.,

2007 год – 16 шт.,

2008 год – 21 шт.,

2009 год – 16 шт.

Основные проблемы, возникающие при эксплуатации водопроводных сетей:

-    плохое качество материала труб;

-    низкое качество изготовления задвижек (неплотное притягивание плашек),

отсутствие уплотнителя между корпусом и штоком);

-    кража люков с колодцев;

-    разрушение смотровых колодцев на проезжей части дорог.

Ключевые риски, возникающие при эксплуатации сетей:

-    попадание разрушающих веществ через разрушенные колодцы и ПГ.

Рекомендуемые мероприятия по повышению надежности работы сетей, снижению аварийности и технологических рисков:

-   разработка гидравлической системы водопроводных сетей и насосной станции с целью выравнивания давления воды в сети;

-    применение современных материалов при строительстве и замене сетей;

- замена изношенных сетей.

4. Определение приоритетных направлений инвестирования

В соответствии с долгосрочной целевой комплексной программой развития систем   коммунальной  инфраструктуры округа Муром на 2010-2015 годы основными  направлениями  инвестиционной программы предприятия на 2011-2013 годы будут:

-  мероприятия  по развитию  системы водоснабжения в округе.

7.Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

| Задача | Показатели | 2011г | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Сокращение износа основных фондов объектов водоснабжения, % | 61,8 | 56,5 | 51,7 |

Кроме того, оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:

1. Критерий  количества  обращений  граждан  -  Ко  - оценивает  качество жилищно-коммунального обслуживания:

о     Оотч

К  = --------, где	Ко  = 12 / 18 = 0,7

Опред

Оотч  -  количество  обращений  граждан в диспетчерские службы

предприятий в отчетном году;

Опред  -  количество  обращений граждан в диспетчерские службы

Предприятий  в предыдущем отчетному году.

Ко  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

2. Критерий  аварийности  - Ка - позволяет судить  о надежности

работы инженерных систем жизнеобеспечения:

а      Аотч

К  =    --------, где                          Ка = 16 / 21 = 0,8

Апред

Аотч    -   количество   аварий   на   объектах   коммунальной

инфраструктуры  и  сетях предприятия за отчетный

год;

Апред  -  количество аварий на жилищно-коммунальных объектах и

сетях предприятия за предыдущий отчетному год.

а

К  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

ф

3. Критерий   финансовой   стабилизации   -     К   -  отражает

инвестиционную привлекательность предприятия:

ф    Кз

К  = ----, где

Дз

Кз    -    кредиторская    задолженность    предприятия  на конец отчетного года;

Дз  - дебиторская задолженность предприятия  на конец отчетного года;

ф

К  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

4. Критерий комфортности -

к     Сн

К  =  ----,   где

Сф

Сн  -  финансовые  средства,  необходимые  на  модернизацию  и

капитальный    ремонт    коммунальных    объектов   и   инженерной

инфраструктуры предприятия  в отчетном году;

Сф  -  фактические  капитальные  вложения  на  модернизацию  и

капитальный    ремонт    коммунальных    объектов   и   инженерной

предприятия  в отчетном году;

Кк  должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.

Директор МУП ПЖРЭП № 3                  С.Н.Зотов

Паспорт Инвестиционной программы МУП ПЖРЭП № 3  округа Муром

по теплоснабжению  на 2011-2013 гг.

| Наименование Программы | Инвестиционная Программа МУП ПЖРЭП № 3 |
| --- | --- |
| Законодательная база для разработки Программы | - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 г. N 99 Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса - Долгосрочная целевая комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры о.Муром на 2010-2015 г.г., утвержденной решением Совета народных депутатов о.Муром № 945 от 22.12.2009г. - Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ПЖРЭП № 3 на 2011 – 2013 годы |
| Заказчики программы | Администрация округа Муром |
| Основные разработчики Программы | МУП ПЖРЭП № 3 округа Муром |
| Исполнители мероприятий Программы | МУП ПЖРЭП № 3 округа Муром |
| Цели Программы | Целью Программы является создание комфортных условий для проживания населения микрорайона Вербовский |
| Задачи Программы | Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения Внедрение новых энергосберегающих технологий и современного оборудования |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 гг. |
| Объемы финансирования Программы | Всего 11 678,8 тыс.руб. |
| Источники финансирования Программы | Собственные средства предприятия – прибыль и амортизационные отчисления предприятия |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Сокращение износа основных средств: - 2011 год – до 66,4% 2012 год – до 59,5% 2013 год – до 56,3% |
| Контроль за ходом и реализацией Программы | Администрация о.Муром |

Пояснительная записка к Инвестиционной программе

МУП ПЖРЭП № 3

округа Муром на 2011-2013 гг.

## Введение

Муниципальное унитарное предприятие "Производственное жилищно- ремонтное эксплуатационное предприятие № 3".

(МУП ПЖРЭП №3) округа Муром  образовано в декабре 1997года.

Предприятие является многоотраслевым. Одним из видов деятельности является   бесперебойное  обеспечение  населения   микрорайона   Вербовский тепловой энергией и горячей водой.

Предприятие осуществляет отпуск потребителям произведённой тепловой энергии,  обеспечивает  работоспособность  оборудования  котельной,  тепловых пунктов и тепловых сетей.

- Анализ существующего состояния систем теплоснабжения

### Основные показатели развития предприятия:

| Наименование | 2006год | 2007год | 2008год |
| --- | --- | --- | --- |
| Газовые котельные, ед. | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые пункты, ед. | 9 | 9 | 9 |
| Протяженность тепловых сетей, км | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| Установленная мощность котельных, Гкал/час | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| Основные фонды предприятия, млн.руб. | 13,9 | 22,1 | 22,8 |

Стоимость основных фондов увеличилась на 0,7млн.руб в связи с вводом в эксплуатацию центральной магистрали.

Отпуск тепловой энергии:

| Наименование | 2006год | 2007год | 2008год | 2009год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего отпущено т/энергии, тыс. Гкал | 103,2 | 103,6 | 101,2 | 101,5 |

В 2006году в МУП ПЖРЭП № 3 были выполнены ремонтные работы  на сумму 2462,8 тыс.руб., в том числе капитального характера – 520,3 тыс.руб.

В 2007году в МУП ПЖРЭП № 3 были выполнены ремонтные работы  на сумму 3306,3 тыс.руб., в том числе капитального характера – 1584,7 тыс.руб.

В 2008 году в МУП ПЖРЭП № 3 были выполнены ремонтные работы  на сумму 3009,5 тыс.руб., в том числе капитального характера – 766,5 тыс.руб.

- Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям тепловой энергии

  - Краткая характеристика абонентов и потребителей.

В данном разделе приводятся  данные за последние три года.

Количество абонентов и потребителей, получающих тепловую энергию из  котельной:

| 2006год | 2007год | 2008год |
| --- | --- | --- |
| 92 | 92 | 94 |

Количество приборов учета потребления тепловой энергии:

| 2006год | 2007год | 2008год |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 7 |

Краткая характеристика крупных объектов:

| № п/п | Наименование организации | Сумма (Гкал/год) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006год | 2007год | 2008год |
| 1. | МЦ ЖКХ (население) | 83431,3 | 85387,3 | 84829,9 |
| 2. | МГБ №1 | 2901,3 | 2692,8 | 2669,3 |
| 3. | Управление образования | 7155,2 | 6272,2 | 6216,0 |
| 4. | МУК ДК "Вербовский" | 722,0 | 674,9 | 664,9 |
| 5. | Комитет физ-ры и спорта | 2051,9 | 1925,7 | 1881,3 |
| 6. | Соц. Оздоровительный центр | 193,1 | 228,9 | 220,7 |
| 7. | ЗАО "Рабосервис" | 219,8 | 206,1 | 174,2 |
| 8. | ФГУП МПЗ | 2262,9 | 2145,3 | 845,0 |
| 9. | УВД | 611,0 | 737,9 | 698,5 |

2.2 Анализ динамики изменений объектов потребления тепловой энергии из системы коммунального теплоснабжения округа Муром за последние три года:

| № п/п | Показатели | Ед. измере-ния | Отчет за предыдущий период 2008г. | Ожидаемый 2009г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |
| 1. | Протяженность тепловых сетей в2-х трубном исполнении | км. | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 2. | Мощность предприятия | Гкал/ч | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
| 3. | Покупка тепловой энергии | Тыс.Гкал | - | - | - |
| 4. | Выработано тепловой энергии | Тыс.Гкал | 116,5 | 124,7 | 117,0 |
| 5. | Расход тепловой энергии на собственные нужды | Тыс.Гкал | 2,8 | 2,9 | 2,6 |
| 6. | Потеря тепловой энергии | Тыс.Гкал | 12,5 | 16,3 | 12,9 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии всем потребителям, всего | Тыс.Гкал | 101,2 | 105,5 | 101,5 |
| 8. | Доход от реализации, всего | млн.руб. | 67,4 | 80,8 | 76,9 |
|  | в т.ч. от населения | млн.руб. | 54,4 | 66,2 | 63,0 |
|  | От предприятий и организаций | млн.руб. | 13,0 | 14,6 | 13,9 |
| 9. | Экономически обоснованный тариф за 1Гкал | руб. | 651,27 | 765,91 | 765,91 |
|  | в т.ч. от населения с НДС | руб. | 768,50 | 903,77 | 903,77 |

2.3. Оценка влияния различных факторов на объемы выработки тепловой энергии

На уровень потребления коммунальных ресурсов влияют несколько факторов:

- погодные условия, которые влекут за собой недополучение доходов;

- тарифная политика- рост цен на энергоресурсы;

- приборный учет - расчетный метод не совпадает с фактическим потреблением

тепловой энергии.

- Анализ существующих проблем

На предприятии существует ряд проблем, связанных с реализацией тепловой энергии:

- технологические потери при транспортировке тепловой энергии;

- потери тепловой энергии на собственные нужды источников теплоснабжения;

- наличие котельной, оборудование которой морально и физически устарело;

Проблему, связанную с сокращением технологических потерь при транспортировке тепловой энергии, предприятие намерено решать с применением труб с производственной тепло-гидроизоляцией (ППУ), потери которых в 3-4 раза ниже по сравнению с традиционными изолировочными материалами.

Проблема по замене теплоэнергетического оборудования с низким КПД, предусматривает замену газового, котельно- вспомогательного оборудования, электрооборудования, автоматики безопасности и регулирования на современные образцы отечественных разработчиков, обеспечивающих возможность качественного и эффективного теплоснабжения потребителей.

Для улучшения обеспечения населения отоплением и горячей водой,  предприятие разработало технико-экономическое обоснование на реконструкцию теплоснабжения и горячего водоснабжения всего микрорайона Вербовский.

- Определение приоритетных направлений инвестирования

В соответствии с долгосрочной целевой комплексной программой развития систем   коммунальной  инфраструктуры округа Муром на 2010-2015 годы основными  направлениями  инвестиционной программы предприятия на 2011-2013 годы будут:

- мероприятия  по развитию  системы теплоснабжения в округе

- Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

| Задача | Показатели | 2011г | 2012г | 2013г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения | Сокращение износа основных фондов тепловых сетей, % | 66,4 | 59,5 | 56,3 |

Кроме того, оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:

1. Критерий  количества  обращений  граждан  -  Ко  - оценивает

качество жилищно-коммунального обслуживания:

Оотч

Ко  = --------, где	Ко  = 36 / 54 = 0,7;      Ко 2013 = 12 / 20 = 0,6  - коэффициент  на конец действия

Опред	инвестиционной программы

Оотч  -  количество  обращений  граждан в диспетчерские службы

предприятий в отчетном году;

Опред  -  количество  обращений граждан в диспетчерские службы

Предприятий  в предыдущем отчетному году.

Ко  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

а

2. Критерий  аварийности  - К   - позволяет судить  о надежности

работы инженерных систем жизнеобеспечения:

Аотч

Ка  = --------, где   Ка = 23 / 20 = 1,15

Апред

Аотч    -   количество   аварий   на   объектах   коммунальной

инфраструктуры  и  сетях предприятия за отчетный

год;

Апред  -  количество аварий на жилищно-коммунальных объектах и

сетях предприятия за предыдущий отчетному год.

Ка  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

3. Критерий   финансовой   стабилизации   -     Кф  -  отражает

инвестиционную привлекательность предприятия:

Кз

Кф  = ----, где	Кф = 23418 / 13058 = 1,79

Дз

Кз    -    кредиторская    задолженность    предприятия  на конец отчетного года;

Дз  - дебиторская задолженность предприятия  на конец отчетного года;

ф

К  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

4. Критерий комфортности –

к    Сн

К  = ----, где     Кк = 4407 / 3000 = 1,5

Сф

Сн  -  финансовые  средства,  необходимые  на  модернизацию  и

капитальный    ремонт    коммунальных    объектов   и   инженерной

инфраструктуры предприятия  в отчетном году;

Сф  -  фактические  капитальные  вложения  на  модернизацию  и

капитальный    ремонт    коммунальных    объектов   и   инженерной

предприятия  в отчетном году;

Кк  должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.

Директор МУП ПЖРЭП № 3                         С.Н.Зотов

Приложение №1

к инвестиционной программе МУП ПЖРЭП №3

от_________________________-№____________

Мероприятия инвестиционной программы  на 2011 – 2013 гг.

по водоотведению

(без НДС)

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Водоотведение |
|  | 2011год | исключены согласно решению Департамента |
| 1. | Реконструкция блока фильтров с заменой фильтрующего материала и фильтросных труб 2012 год | Сметная стоимость- 1271,1 тыс. руб. (1081,1т.р.-прибыль, 190,0т.р.- амортизация) собственные средства (с налогом на прибыль- 1541,4 тыс.руб.) |
| 2. | Разработка ПСД на реконструкцию очистных сооружений 2013 год | Сметная стоимость- 1400,0 тыс. руб. (1210,0т.р.-прибыль, 190,0т.р.- амортизация) собственные средства (с налогом на прибыль- 1702,5 тыс.руб.) |

Сводная оценка потребности в инвестициях, источники финансирования

(тыс.руб.)

| Показатели | Всего | 2011год | 2012год | 2013год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ | 2671,1 | 0 | 1271,1 | 1400,0 |
| Потребность в инвестициях, всего: | 3243,9 | 0 | 1541,4 | 1702,5 |
| Источники финансирования: собственные средства предприятия | 3243,9 | 0 | 1541,4 | 1702,5 |
| из них: амортизация | 380,0 | 0 | 190,0 | 190,0 |
| прибыль | 2291,1 | 0 | 1081,1 | 1210,0 |
| компенсация налога на прибыль | 572,8 | 0 | 270,3 | 302,5 |

Директор МУП ПЖРЭП № 3                         С.Н.Зотов

Приложение  № 2

к  инвестиционной   программе МУП ПЖРЭП № 3

от ____________________________ № __________

Мероприятия инвестиционной программы на 2011-2013гг.

по водоснабжению

(без НДС)

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Водоснабжение |
|  | 2011 год | исключены согласно решению Департамента |
| 1. | Реконструкция водовода от периметра завода до котельной с заменой на трубы большего диаметра для увеличения пропускной способности (I очередь) 2012 год | Сметная стоимость- 850,0 тыс. руб. (750,0т.р.-прибыль, 100,0т.р.- амортизация) ( с налогом на прибыль – 1037,5 тыс.руб.) собственные средства |
| 2. | Реконструкция водовода от периметра завода до котельной с заменой на трубы большего диаметра для увеличения пропускной способности (II очередь) 2013 год | Сметная стоимость-1030,0 тыс. руб. (930,0т.р.-прибыль, 800,0т.р.- амортизация) ( с налогом на прибыль – 1262,5 тыс.руб.) собственные средства |

Сводная оценка потребности в инвестициях, источники   финансирования                                                                                                                                                       (тыс.руб.)   без учета НДС

| Показатели | Всего | 2011год | 2012год | 2013год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем работ | 1880,0 | 0 | 850,0 | 1030,0 |
| Потребность в инвестициях, всего: | 2300,0 | 0 | 1037,5 | 1262,5 |
| в т.ч. собственные средства предприятия | 2300,0 | 0 | 1037,5 | 1262,5 |
| из них: амортизация | 200,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |
| прибыль | 1680,0 | 0 | 750,0 | 930,0 |
| компенсация налога на прибыль | 420,0 | 0 | 187,5 | 232,5 |

Директор МУП ПЖРЭП № 3                         С.Н.Зотов

Приложение № 3

к инвестиционной программе МУП ПЖРЭП №3                                                                                             от__________________________№___________

Мероприятия инвестиционной программы на 2011 -2013гг.

по теплоснабжению                                                  (без НДС)

| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011год | исключены согласно решению Департамента |
| 1. | Реконструкция теплотрассы от д/к №54 до дома № 26/6 по ул.Ленинградская 2012 год | Сметная стоимость- 1795,2 тыс. руб. (прибыль) (с налогом на прибыль – 2244,0 тыс. руб.) собственные средства |
| 2. | Реконструкция теплотрассы от дома № 9/2 по ул.Муромская до теплового колодца школы № 2 2012 год | Сметная стоимость –2627,0 тыс.руб (2014,0т.р.-прибыль, 613,0т.р.- амортизация) (с налогом на прибыль –3130,0 тыс. руб.) собственные средства |
| 3. | Реконструкция сетей горячего водоснабжения 2012 год | Сметная стоимость- 800,0 тыс.руб. (613,0т.р.-прибыль, 187,0.р.- амортизация) (с налогом на прибыль – 953,3 тыс. руб.) собственные средства |
| 4. | Реконструкция сетей горячего водоснабжения 2013 год | Сметная стоимость- 790,8 тыс.руб.(прибыль) (с налогом на прибыль – 988,5 тыс.руб.) собственные средства |
| 5. | Реконструкция центральной магистрали от западной проходной до ул.Ленинградской (ресторан) 2013 год | Сметная стоимость-3650,0 тыс.руб. (2850,0т.р.-прибыль, 800,0т.р.- амортизация) (с налогом на прибыль – 4349,9 тыс. руб.) собственные средства |

Сводная оценка потребности в инвестициях, источники   финансирования                                                                                                                        (тыс.руб.) без учета НДС

| Показатели | Всего | 2011год | 2012год | 2013год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость | 9663,0 | 0 | 5222,2 | 4440,8 |
| Потребность в инвестициях, всего: | 11678,8 | 0 | 6327,8 | 5351,0 |
| в т.ч. собственные средства предприятия | 11678,8 | 0 | 6327,8 | 5351,0 |
| из них: амортизация | 1600,0 | 0 | 800,0 | 800,0 |
| прибыль | 8063,0 | 0 | 4422,2 | 3640,8 |
| компенсация налога на прибыль | 2015,8 | 0 | 1105,6 | 910,2 |

Директор МУП ПЖРЭП № 3                         С.Н.Зотов