Приложение № 1

к постановлению  администрации  Муром

от  18.01.2012        № 60

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ОКРУГА МУРОМ   НА 2012 - 2014 ГОДЫ».

Раздел 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ.

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Реконструкция и капитальный ремонт жилищного фонда округа Муром на 2012 – 2014 годы». |
| --- | --- |
| Нормативные документы | 1.Жилищный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 04.07.1991 №1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации"; 3. Федеральный закон от 21.07.2007 № 185 - ФЗ « О фонде содействия реформированию жилищно – комму-нального хозяйства»; 4.Постановление Губернатора от 28.05.2008г. № 374 «О порядке предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий за счет средств государственной корпорации – фонда содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства - и областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда». 5.Постановление Главы округа Муром от 17.04.2009 № 851 «О порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ в округе Муром». |
| Заказчик | Администрация округа Муром |
| Основные разработчики Программы | Управление ЖКХ администрации округа. |
| Цель Программы | Целью Программы является обеспечение сохранности мномногоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан |
| Задачи программы | Приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативно – техническими требованиями. 2. Повышение уровня благоустройства жилищного фонда. |
| Важнейшие целевые показатели | Доведение технического состояния конструкций, крыш, кровель и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов до показателей соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта. |
| Сроки и этапы реализации | 2012-2014 гг. |
| Исполнители Программы | Управление жилищно – коммунального хозяйства, Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК. |
| Объемы и источники финансирования | Всего капитальных вложений – 75.007 90548 млн.. руб. из них: - средства фонда содействия реформированию ЖКХ – 12. 421 57238 млн.руб.; -средства областного бюджета- 2. 384 26805 млн.руб.; - средства бюджета округа- 42.0 млн. руб.; - средства собственников - 18. 202 06505 млн. руб. |
| Контроль за исполнением Программы | Администрация округа Муром. |

Зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ                                                             И. К. Федурин

Приложение № 2

к постановлению  администрации округа Муром

от 18.01.2012                    №  60

Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности

реализации программы.

Эффект от выполнения программы имеет прежде всего социальную направленность. Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, улучшается внешний эстетический  вид жилых зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг. Надежность работы инженерно-технических систем позволит сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг. Проведение реконструкции или капитального ремонта кровли, герметизация межпанельных швов, теплоизоляция ограждающих конструкций многоквартирных домов обеспечит экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан.

Результатом реализации программы должно стать ежегодное сокращение количества многоквартирных домов с просроченным (в соответствии с нормативами его проведения) сроком проведения капитального ремонта.

Основные  показатели реализации программы :

| Задача | Показатели | 2012г | 2013г | 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведение в соответствие с нормативно – техническими требованиями сроков проведения капремонта многоквартирных домов: | Капитальный ремонт лифтового оборудования, ед. | 12 | 0 | 0 |
|  | Капремонт кровель, тыс.кв.м | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
|  | Детские площадки , ед. | 10 | 10 | 10 |
|  | Дворовые территории , тыс. кв.м. | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
|  | Газификация, квартир | 150 | 150 | 150 |

Зам.Главы администрации округа Муром по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ                                                            И. К. Федурин

Согласовано:

Зам.начальника Управления ЖКХ по управлению

и содержанию жилищного фонда                                                    Ю. В. Уткин

Приложение № 3

к постановлению  администрации  Муром

от  18.01.2012        № 60

Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию муниципальной целевой программы округа на 2012 -2014 годы планируется направить   75.007 90548   млн. руб. капитальных вложений.

млн.руб.

|  | Всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 75.007 90548 | 33.007 90548 | 21.0 | 21.0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Средства фонда РЖКХ | 12. 421 57238 | 12. 421 57238 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 2. 384 26805 | 2. 384 26805 | 0 | 0 |
| Средства бюджета округа | 42.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Средства собственников помещений | 18. 20206505 | 4.20206505 | 7.0 | 7.0 |

Зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ,

начальник Управления ЖКХ                                                             И. К. Федурин