## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2014                                                                                                                                                   № 976

О подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов

В целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения округа Муром к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов, обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории   округа Муром и предотвращения аварийных ситуаций, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №190 «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", Уставом округа Муром,

постановляю:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний

период 2014-2015 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда округа Муром согласно приложению №1.

2.Руководителям муниципальных унитарных  предприятий   МУП ПЖРЭП №3,  МУП «Тепловые сети»,  МУП «Водопровод и канализация»,  МУП «Гор-электросеть»,  МУП «МЦ ЖКХ», начальникам управлений культуры, образования принять все необходимые меры к выполнению мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему   периоду   2014-2015 годов.

3.Рекомендовать руководителям предприятий и организаций   ООО «ОДК», ООО «Жилмастер», ООО «Жилремонт», ООО «Ремстрой Южный», ООО «Жилстрой», ООО «Домоуправ»,  ООО «Фортуна»,  ООО «Перспектива», ООО «Верба», ООО ДУК «Территория», ИП Болотнов, ООО «Теплосервис», ЗАО «Муром», ООО «Комус»,  ОАО «Муромский стрелочный завод», ОАО «Муромский хлебокомбинат», ООО «Муромский кирпичный завод»,  Муромского регионального центра ДТВ, ОАО «Муромский завод РИП»   осуществить комплекс  мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения и жилого фонда к осенне-зимнему   периоду   2014-2015годов.
        4. Руководителям предприятий и организаций, поставляющих тепловую энергию на объекты  жилого фонда и  социальной сферы:

- в срок до 26.05.2014 года представить в управление ЖКХ графики выполнения работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

- в срок до 15.09.2014 года оформить паспорта готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов;

- не позднее 10.09.2014 года представить в администрацию округа письменный доклад о завершении всех видов работ;

-  до 25.09.2014 года подвести итоги работы по подготовке тепло -, энергоснабжающих организаций, предприятий ЖКХ к работе в предстоящий отопительный период.

5. Руководителям муниципальных организаций и  учреждений расход топливно-энергетических ресурсов осуществлять в пределах утвержденных лимитов потребления. Особое внимание уделить вопросу энергосбережения и рационального использования имеющихся площадей как основному резерву экономии бюджетных средств.

6. Создать  комиссию по проверке подготовки к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда, расположенных на территории округа Муром  согласно приложению №2.

7. Финансовому управлению предусмотреть в бюджете округа Муром денежные средства на  финансирование плана  мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов  согласно приложению №1.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ  И.К. Федурина.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

| Глава округа | Е.Е.Рычков |
| --- | --- |

Приложение  №2

к постановлению администрации округа Муром

от 05.05.2014  № 976

Состав комиссии по проверке подготовки к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов объектов теплоснабжения и жилого фонда, расположенных на территории округа Муром

| Федурин Игорь Константинович | - первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ – председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Виноградов Александр Вениаминович | - зам. начальника Управления ЖКХ по развитию инженерной инфраструктуры – зам. председателя комиссии; |
| Фокин Сергей Николаевич | - зам. начальника Управления ЖКХ по содержанию и управлению жилищным фондом – зам. председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Борисов Владимир Анатольевич | - директор МУП «Горэлектросеть»; |
| Дударева Светлана Васильевна | - председатель комитета территориального самоуправления; |
| Загладин Алексей Николаевич | - директор МУП «Тепловые сети»; |
| Зотиков Василий Александрович | - директор МУП ПЖРЭП №3; |
| Кочетков Владимир Васильевич | - директор филиала ОАО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Муроме (по согласованию); |
| Фатеев Андрей Викторович | - председатель комиссии по экономической политике и собственности Совета народных депутатов округа Муром; |
| Шмелев Игорь Валентинович | - директор МУП «Водопровод и канализация». |

Первый зам. Главы администрации округа Муром

по ЖКХ, начальник управления ЖКХ                                           И.К. Федурин

Приложение №1

к постановлению администрации округа Муром

от 05.05.2014  № 976

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду

2014-2015 годов по муниципальным предприятиям и управляющим организациям

| № п/п | Наименование мероприятий | Сумма затрат, (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теплоснабжение | 12583,0* | 20775,0 |  |
| 1.1 | Реконструкция водогрейного котла ПТВМ-30 в котельной микрорайона Вербовский | 12583,0* |  | МУП ПЖРЭП №3 МКУ «Муромстройзаказчик» |
| 1.2 | Ремонт сетей отопления и горячего водоснабжения |  | 15216,1 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.3 | Ремонт оборудования в котельных |  | 1542,9 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.4 | Изоляция сетей отопления и горячего водоснабжения |  | 1333,0 | МУП «Тепловые сети» |
| 1.5 | Ремонт тепловых сетей и горячего водоснабжения м/к Вербовский |  | 2683,0 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ |  | 1950,0 |  |
| 2.1 | Ремонт водопроводных сетей |  | 620,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.3 | Ремонт артскважин и станции второго подъема |  | 150,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.4 | Ремонт повысительных насосных станций |  | 180,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.2 | Ремонт канализационных сетей |  | 120,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.3 | Ремонт канализационных насосных станций |  | 210,0 | МУП «Водопровод и канализация» |
| 2.4 | Ремонт водопроводных сетей м/к Вербовский |  | 420,0 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 2.5 | Ремонт канализационных сетей м/к Вербовский |  | 250,0 | МУП ПЖРЭП №3 |
| 3. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  | 25192,0 |  |
| 3.1 | Ремонт воздушных линий |  | 3402,0 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.2 | Ремонт кабельных линий |  | 4060,0 | МУП «Горэлектросеть» |
| 3.3 | Ремонт трансформаторных подстанций и распределительных устройств |  | 17730,0 | МУП «Горэлектросеть» |
| 4. | ЖИЛОЙ ФОНД |  | 16611,0 |  |
| 4.1 | ремонт инженерных сетей |  | 10969,0 | Управляющие организации |
| 4.2 | ремонт кровель |  | 5642,0 | Управляющие организации |
|  | ИТОГО: | 12583,0* | 64528,0 |  |

| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| --- | --- |

*- стоимость работ может  изменится с увеличением объемов работ или по срокам на коэффициент дефлятора

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Ведущий инженер МКУ «Муромстройзаказчик» | Ю.В. Маркин |
| Согласовано: |  |
| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ | И.К. Федурин |
| Начальник финансового управления администрации округа Муром | О.А. Балнова |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

зав. информационно-компьютерным отделом                                              И.Л. Чижов

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Имя файла документа: Документ1

:

| Разослать: | В дело, УЖКХ, МУП «Тепловые сети», МУП ПЖРЭП №3, |
| --- | --- |

МКУ «Муромстройзаказчик», МУП МЦ ЖКХ, МУП «Водопровод и канализация», МУП «Горэлектросеть», управление образования, управление культуры, ООО «ОДК», ООО «Жилмастер», ООО «Жилремонт», ООО «Ремстрой Южный», ООО «Жилстрой», ООО «Домоуправ», ООО «Фортуна», ООО «Перспектива», ООО ДУК «Территория», ООО «Теплосервис», ИП Болотнов, ООО «Верба», Совет народных депутатов округа Муром, Финансовое управление администрации округа Муром, комитет территориального самоуправления округа Муром, ЗАО «Муром»», ООО «Комус», ОАО «Муромский стрелочный завод», ОАО «Муромский хлебокомбинат», Муромского регионального центра ДТВ, ОАО «Муромский завод РИП», ООО «Муромский кирпичный завод», СМИ.