**Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2015 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Степень достижения целевых индикаторов мероприятий программы | Оценка полноты и эффективности использования средств | Вывод |
| ***Муниципальная инвестиционная программа округа Муром на 2015-2017 годы*** | Проект планировки территории в районе д. Александровка - начальный этап работ | 100,0% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2015-2017 годы»*** | Реконструкция котла мощностью 60Гкал/час – 100%;  Приведение удельного расхода топлива(газа) к нормативному, кг.у.т./Гкал – 100%;  Количество объектов, подлежащих актуализации, ед – 100%;  Строительство водопроводных сетей по Карачаровскому шоссе в г.Муроме, км. – 0%;  Строительство тепловых сетей к жилым домам № 3/3, 3/4, 3/5 по ул.Кленовая, км – 0% | 42,0% | По объекту «Строительство тепловой сети к жилым домам №3/3,3/4,3/5 по ул.Кленовая невыполнение мероприятия по причине неисполнения контракта поставщиком.  По объекту «Строительство наружной сети водоснабжения по Карачаровскому шоссе в г.Муроме» невыполнение мероприятия в связи с задержкой согласования проекта производства работ с Муромским отделением Горьковской железной дороги.  Программа эффективна с учетом объективных причин. |
| ***Муниципальная программа «Реконструкция и капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в округе Муром на 2015-2017 годы»*** | Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту ед.- 88,5%;  Среднегодовая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирных домов округа Муром, находящихся в муниципальной собственности, тыс.м2 – 100% | 92,3% | Программа эффективна. |
| ***Муниципальная программа «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в округе Муром до 2017 года»*** | В рамках программных мероприятий были выполнены работы по асфальтированию пешеходной и проезжей дороги к шести участкам по Июльскому переулку, протяженностью 339,5 м, выполнены проектно-изыскательские работы по подведению инженерных коммуникаций и дороги к 7 земельным участкам по ул. Калинина-Профсоюзная. | 98,3% | Бюджетная эффективность удовлетворительная |
| ***Муниципальная программа по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения в округе Муром на 2015-2017 годы*** | Объем работ по ремонту дорог, тыс.м2 – 100%;  Объем работ по ремонту тротуаров, тыс.м2 – 100%;  Очистка улично-дорожной сети,тыс.м2 – 100%;  Оценка уязвимости и разработка планов транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры, ед. – 0%. | 89,0% | Программа эффективна. |
| ***Муниципальная программа по обеспечению безопасности дорожного движения и транспортного обслуживания населения на территории округа Муром на 2015-2017 годы*** | - нанесение прерывистой разделительной линии (цвет белый): 1.5 ширина 0,1 м. – 100%;  - нанесение сплошной разделительной линии (цвет белый): 1.1, 1.3, 1.6, 1.11 ширина 0,1 м. – 100%;  - нанесение разметки: 1.12 -100%;  - нанесение пешеходных переходов (зебра): 1.14 длина 4 м. -100%;  Строительство светофорных объектов – 100% | 94,0% | Программа эффективна. |
| ***Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей округа Муром на 2015-2017 годы»*** | Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия – 100%;  Размер инвестиций, привлеченных на приобретение (строительство) жилья молодым семьям из областного и федерального бюджетов – 100% | 100,0% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2015-2017 годах»*** | Количество семей проживающих в аварийном жилищном фонде и улучшивших свои жилищные условия (ед.) – 50%;  Общая площадь расселенных жилых помещений, относящихся к аварийному жилищному фонду (кв.м.) – 40,6% | 55,3% | Программа недовыполнена ввиду неисполнения подрядчиком муниципального контракта № 13-эа от 22.12.2015г. по сносу многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Муром, ул. Калинина, д. 25.  Программа эффективна ввиду объективных причин. |
| ***Муниципальная программа «Социальное жилье на 2015-2017 годы»*** | Количество семей, улучшивших свои жилищные условия (ед.) – 92,6%;  Площадь жилых помещений (кв.м.) – 100% | 99,3% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений в округе Муром на 2015-2017 годы»*** | Обеспечение занятости трудных подростков в летнее время – 100%;  Поощрение до 400 членов ДНД – 87,5% | 98,9% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в округе Муром на 2015-2017 годы»*** | Ежегодное приобретение учебно-методических пособий антинаркотической направленности – 100%;  Привлечение не менее 250 несовершеннолетних к регулярным занятиям физической культурой и спортом – 100% | 71,1% | Программа эффективна. |
| ***Муниципальная программа содействия развитию малого и среднего предпринимательства в округе Муром на 2015-2017 годы*** | Количество начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант на создание собственного бизнеса, в том числе инновационной сферы, ед. – 100%;  Предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства нежилых помещений МБУ «Муромский бизнес-инкубатор», м2 – 100% | 100,0% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Муниципальная поддержка общественных организаций, гражданских инициатив и оказание социальной помощи населению округа Муром на 2015-2017 годы»*** | Персональные поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, в связи с традиционными считающимися юбилейными днями рождениями (90,95, 100 и 105 лет) – 137,1%;  Формирование системы оказания информационной, консультационной поддержки,  финансовой поддержки деятельности социально-ориенти6рованных некоммерческих организаций (транспортные перевозки, организация конференций, круглых столов) – 100% | 100,0% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| **Муниципальная программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в округе Муром на 2015 – 2017 годы»** | Количество заявителей, обслуженных сотрудниками МФЦ (в том числе принятые запросы о предоставлении государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и (или) выдан результат предоставления услуги и (или) проведено консультирование) – 98,5% | 98,3% | Бюджетная эффективность удовлетворительная |
| ***Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории округа Муром на 2015-2017 годы»*** | Снижение материального ущерба от чрезвычайных происшествий – 100%;  Обучение неработающего населения в 18 учебно-консультационных пунктах при комитетах общественного самоуправления округа, (чел.) – 105,3% | 98,9% | Бюджетная эффективность удовлетворительная |
| ***Муниципальная программа управления муниципальными финансами и муниципальным долгом округа Муром на 2015-2017 годы*** | Соответствие исполнения бюджета округа бюджетному законодательству – 10054  Доля главных распорядителей средств бюджета округа, до которых доводятся показатели бюджетных ассигнований и лимиты бюджетных обязательств в установленном порядке – 100% | 99,5% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Совершенствование организации отдыха детей и подростков округа Муром на 2015-2017 годы»*** | Количество детей, обеспеченных местами в загородных оздоровительных лагерях, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления», (чел.) – 100% | 100,0% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений округа Муром на 2015-2017 годы»*** | Охват бесплатным питанием учащихся 1-4 классов(%) – 100,0%;  Охват питанием детей, нуждающихся в государственной поддержке(%) – 100,0% | 100,0% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Развитие образования в округе Муром на 2015-2017 годы»*** | Количество дополнительно созданных мест для реализации образовательных программ дошкольного образования (ед.) – 100,0%;  Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой(%) – 100,0%;  Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным муниципальным заданием (ед.) – 101,8% | 99,9% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Молодежь Мурома» на 2015-2017 годы*** | Количество проведенных мероприятий – 100,0%;  Количество детей и подростков, посещающих клубы, кружки и секции ЦРТДЮ «Орленок» - 100,0% | 97,4% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в округе Муром на 2015-2017 годы»*** | Количество жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, тыс. человек – 100,0%;  Число подготовленных спортсменов, выполнивших нормативы КМС и МС, человек – 101,8% | 99,6% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа округа Муром «Муниципальное управление» на 2015-2017 годы*** | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, шт – 100,0%;  Количество граждан, получивших социальные выплаты на обеспечение жильем, чел – 100,0%;  Количество объектов недвижимости, по которым проводилась оценка кадастровой стоимости, тыс. шт – 100,0% | 99,9% | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2015-2017 годы»*** | Количество замененных газоразрядных светильников на светодиодные, ед. – 100,0% | 100,0 | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования округ Муром на 2015-2017 годы»*** | Проведение работ по оценке недвижимости, признанию прав и регулированию отношений по государственной и муниципальной собственности – 100,9%;  Количество проведенных оценок рыночной стоимости арендной платы и объектов муниципального недвижимого имущества – 107,7% | 100,0 | Бюджетная эффективность программы высокая |
| ***Муниципальная программа «Благоустройство территории округа Муром на 2015-2017 годы»*** | Объём работ по посадке деревьев и кустарников, шт. – 100,0%;  Объём работ по поливу зелёных насаждений, м3 – 100,0%;  Объём работ по устройству цветников, м2 – 100,0% | 91,0% | Бюджетная эффективность удовлетворительная |
| ***Муниципальная программа сохранения и развития культуры округа Муром на 2015-2017 годы*** | Количество детей, принявших участие в конкурсах, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры округа(чел.) – 101,4;  Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями отрасли культуры (ед.) – 107,5%. | 99,2% | Бюджетная эффективность программы высокая |